- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022 № 1471

г. Полысаево

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Полысаевского городского округа на 2023-2025 годы

На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 672 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области на 2014-2043гг.», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Полысаевского городского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского округа от 29.08.2019 № 1439 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Полысаевского городского округа на 2020-2022 годы» с 01.01.2023 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Семенова

54495

Е

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 31.10.2022 № 1471

Краткосрочный план

Реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области-Кузбасса Полысаевского городского округа на 2014-2043 годы.

2023-2025 годы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы,

на 2023-2025 годы

| № п/п | № п/п | Адрес многок вартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Ма те ри ал стен | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Об щая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | Пла но вая дата заверше ния ра бот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | всего | в том чис ле жи лых по мещений, находя щихся в му ни ци пальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу за 2023-2025гг. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 263 373,23 | 236 474,03 | 4 993,80 | 231 573,20 | 8 534 | 735 458 181,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 458 181,08 | 3 110,10 | 3 110,10 | Х |  |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу за 2023г. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 30 613,43 | 28 156,33 | 234,00 | 27 984,70 | 1 042 | 47 648 882,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 648 882,29 | 1 692,30 | 1 692,30 | Х |  |
| 1 | 1 | г. Полысае во,ул. Бакинская, д.6 | 1968 |  | Па не ль |  | 5 |  | 5 | 4 752,1 | 4 402,1 | 0,0 | 4 416,3 | 190 | 9 239 044,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 239 044,81 | 2 098,78 | 2 098,78 | 31.12.2023 |  |
| 2 | 2 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.63 | 1970 |  | кирпич |  | 5 |  | 4 | 3 450,6 | 3 204,6 | 0,0 | 3 209,3 | 88 | 2 752 643,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 643,69 | 858,97 | 858,97 | 31.12.2023 |  |
| 3 | 3 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.65а | 1968 |  | Па не ль |  | 5 |  | 4 | 3 740,7 | 3 466,7 | 0,0 | 3 474,1 | 132 | 7 261 650,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 261 650,31 | 2 094,69 | 2 094,69 | 31.12.2023 |  |
| 4 | 4 | г. Полысае во,ул. Крупской, д.108 | 1968 |  | Па не ль |  | 5 |  | 4 | 3 733,5 | 3 455,5 | 0,0 | 3 472,4 | 131 | 7 261 304,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 261 304,71 | 2 101,38 | 2 101,38 | 31.12.2023 |  |
| 5 | 5 | г. Полысае во ул. Крупской, д.110 | 1968 |  | Па не ль |  | 5 |  | 4 | 3 731,8 | 3 456,6 | 0,0 | 3 465,8 | 138 | 7 236 970,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 236 970,79 | 2 093,65 | 2 093,65 | 31.12.2023 |  |
| 6 | 6 | г. Полысае во,ул. Крупской, д.112 | 1968 |  | Па не ль |  | 5 |  | 4 | 3 785,4 | 3 505,4 | 0,0 | 3 515,4 | 148 | 7 263 795,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 263 795,91 | 2 072,17 | 2 072,17 | 31.12.2023 |  |
| 7 | 7 | г. Полысае во,ул. Крупской, д.130 | 1999 |  | Па не ль |  | 9 |  | 3 | 7 419,3 | 6 665,4 | 234,0 | 6 431,4 | 215 | 6 633 472,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 633 472,09 | 995,21 | 995,21 | 31.12.2023 |  |
|  | Итого за 2024г. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 27 216,50 | 24 741,50 | 244,70 | 24 496,80 | 908 | 88 436 065,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 436 065,09 | 3 574,40 | 3 574,40 | Х |  |
| 8 | 1 | г. Полысае во,ул. Волжская, д.13 | 1990 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 174,0 | 1 065,7 | 24,50 | 1 041,2 | 43 | 4 378 910,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 378 910,26 | 4 108,95 | 4 108,95 | 31.12.2024 |  |
| 9 | 2 | г. Полысае во,ул. Волжская, д.15 | 1993 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 199,0 | 1 087,6 | 0,00 | 1 087,6 | 56 | 4 326 213,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 213,03 | 3 977,76 | 3 977,76 | 31.12.2024 |  |
| 10 | 3 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.71 | 1988 |  | кирпич |  | 5 |  | 4 | 3 737,6 | 3 455,6 | 0,00 | 3 455,6 | 105 | 8 377 174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 377 174,27 | 2 424,23 | 2 424,23 | 31.12.2024 |  |
| 11 | 4 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.80 | 1986 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 193,0 | 1 064,2 | 0,00 | 1 064,2 | 36 | 4 339 399,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 339 399,34 | 4 077,62 | 4 077,62 | 31.12.2024 |  |
| 12 | 5 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.82 | 1959 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 154,0 | 1 044,8 | 0,00 | 1 044,8 | 29 | 4 372 560,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 372 560,54 | 4 185,07 | 4 185,07 | 31.12.2024 |  |
| 13 | 6 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.84 | 1959 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 189,2 | 1 081,1 | 0,00 | 1 081,1 | 27 | 4 362 796,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 362 796,98 | 4 035,52 | 4 035,52 | 31.12.2024 |  |
| 14 | 7 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.88а | 1982 |  | кирпич |  | 5 |  | 4 | 2 963,1 | 2 648,5 | 60,10 | 2 588,4 | 102 | 11 784 118,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 784 118,92 | 4 449,36 | 4 449,36 | 31.12.2024 |  |
| 15 | 8 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.90а | 1959 |  | панель |  | 5 |  | 8 | 7 234,6 | 6 624,2 | 106,50 | 6 517,7 | 240 | 28 771 687,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 771 687,32 | 4 343,42 | 4 343,42 | 31.12.2024 |  |
| 16 | 9 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.92а | 1959 |  | панель |  | 5 |  | 2 | 1 835,3 | 1 682,7 | 53,60 | 1 629,1 | 65 | 7 298 907,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 298 907,71 | 4 337,62 | 4 337,62 | 31.12.2024 |  |
| 17 | 10 | г. Полысае во,ул. Кремлевская, д.21 | 1993 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 952,8 | 894,0 | 0,00 | 894,0 | 29 | 3 419 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 419 326,67 | 3 824,75 | 3 824,75 | 31.12.2024 |  |
| 18 | 11 | г. Полысае во,ул. Республиканская, д.1 | 1959 |  | Па не ль |  | 5 |  | 4 | 4 583,9 | 4 093,1 | 0,00 | 4 093,1 | 176 | 7 004 970,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 970,05 | 1 711,41 | 1 711,41 | 31.12.2024 |  |
|  | Итого за 2025г. |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х | 205 543,30 | 183 576,20 | 4 515,10 | 179 091,70 | 6 584 | 599 373 233,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 373 233,69 | 3 264,98 | 3 264,98 | Х |  |
| 19 | 1 | г. Полысае во,ул. Бажова, д.3 | 1956 |  | кирпич |  | 5 |  | 3 | 5 160,1 | 4 085,4 | 255,5 | 3 829,9 | 183 | 20 521 491,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 521 491,69 | 5 023,13 | 5 023,13 | 31.12.2025 |  |
| 20 | 2 | г. Полысае во,ул. Бакинская, д.1а | 1958 |  | Па не ль |  | 5 |  | 6 | 4 806,9 | 4 406,5 | 35,5 | 4 371,0 | 168 | 9 197 883,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 197 883,71 | 2 087,34 | 2 087,34 | 31.12.2025 |  |
| 21 | 3 | г. Полысае во,ул. Бакинская, д.8 | 1972 |  | Па не ль |  | 5 |  | 6 | 4 796,4 | 4 380,5 | 28,9 | 4 351,6 | 175 | 9 308 542,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 308 542,75 | 2 125,00 | 2 125,00 | 31.12.2025 |  |
| 22 | 4 | г. Полысаево, ул. Волжская, д.13а | 1959 |  | панель |  | 5 |  | 6 | 4 738,0 | 4 339,6 | 0,0 | 4 339,6 | 174 | 9 174 365,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174 365,04 | 2 114,10 | 2 114,10 | 31.12.2025 |  |
| 23 | 5 | г. Полысае во,ул. Жукова, д.4 | 1957 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 957,1 | 1 758,8 | 0,0 | 1 758,8 | 52 | 8 178 526,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 178 526,08 | 4 650,06 | 4 650,06 | 31.12.2025 |  |
| 24 | 6 | г. Полысае во,ул. Жукова, д.8 | 1958 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 650,8 | 602,1 | 0,0 | 602,1 | 17 | 2 298 761,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 761,88 | 3 817,91 | 3 817,91 | 31.12.2025 |  |
| 25 | 7 | г. Полысае во,ул. Иркутская, д.4 | 1959 |  | кирпич |  | 3 |  | 4 | 1 805,6 | 1 539,0 | 0,0 | 1 539,0 | 37 | 6 735 566,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 735 566,48 | 4 376,59 | 4 376,59 | 31.12.2025 |  |
| 26 | 8 | г. Полысае во,ул. Иркутская, д.4а | 1985 |  | ктрпич |  | 5 |  | 8 | 6 483,6 | 5 958,2 | 1 333,2 | 4 625,0 | 179 | 13 929 022,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 929 022,99 | 2 337,79 | 2 337,79 | 31.12.2025 |  |
| 27 | 9 | г. Полысае во,ул. Иркутская, д.8 | 1956 |  | кирпич |  | 3 |  | 4 | 2 179,5 | 1 950,1 | 0,0 | 1 950,1 | 59 | 7 881 987,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 881 987,04 | 4 041,84 | 4 041,84 | 31.12.2025 |  |
| 28 | 10 | г. Полысае во,ул. Карбышева, д.14 | 1959 |  | кирпич |  | 3 |  | 2 | 958,6 | 926,4 | 0,0 | 926,4 | 29 | 2 698 248,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 248,11 | 2 912,62 | 2 912,62 | 31.12.2025 |  |
| 29 | 11 | г. Полысае о,ул. Космонавтов, д.51 | 1956 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 998,1 | 1 512,2 | 0,0 | 1 512,2 | 39 | 7 946 356,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 946 356,18 | 5 254,83 | 5 254,83 | 31.12.2025 |  |
| 30 | 12 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.57 | 1956 |  | кирпич |  | 3 |  | 4 | 1 599,1 | 1 554,2 | 72,7 | 1 481,5 | 45 | 6 256 074,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 256 074,82 | 4 025,27 | 4 025,27 | 31.12.2025 |  |
| 31 | 13 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.68 | 1956 |  | кирпич |  | 5 |  | 6 | 6 261,0 | 5 484,8 | 766,2 | 4 718,6 | 171 | 24 899 722,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 899 722,77 | 4 539,77 | 4 539,77 | 31.12.2025 |  |
| 32 | 14 | г. Полысае во,ул. Космонавтов, д.73 | 1952 |  | Па не ль |  | 5 |  | 12 | 12 093,6 | 10 904,1 | 158,5 | 10 745,6 | 378 | 48 095 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 095 717,50 | 4 410,79 | 4 410,79 | 31.12.2025 |  |
| 33 | 15 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.75 | 1952 |  | панель |  | 5 |  | 12 | 10 781,3 | 9 826,9 | 208,2 | 9 618,7 | 351 | 8 600 555,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 555,67 | 875,21 | 875,21 | 31.12.2025 |  |
| 34 | 16 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.77/1 | 1953 |  | панель |  | 9 |  | 2 | 3 999,2 | 3 524,0 | 52,6 | 3 471,4 | 128 | 2 794 924,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 794 924,94 | 793,11 | 793,11 | 31.12.2025 |  |
| 35 | 17 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.77/2 | 1956 |  | панель |  | 9 |  | 2 | 4 009,9 | 3 534,7 | 0,0 | 3 534,7 | 141 | 2 795 438,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 438,54 | 790,86 | 790,86 | 31.12.2025 |  |
| 36 | 18 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.77/3 | 1958 |  | панель |  | 9 |  | 2 | 3 907,3 | 3 432,7 | 0,0 | 3 432,7 | 132 | 2 790 513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 513,74 | 812,92 | 812,92 | 31.12.2025 |  |
| 37 | 19 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.77а | 1987 |  | панель |  | 9 |  | 6 | 8 558,0 | 7 579,6 | 0,0 | 7 579,6 | 279 | 34 034 791,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 034 791,16 | 4 490,31 | 4 490,31 | 31.12.2025 |  |
| 38 | 20 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.88 | 1956 |  | панель |  | 9 |  | 10 | 12 310,7 | 11 066,5 | 52,3 | 11 014,2 | 390 | 48 959 114,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 959 114,69 | 4 424,08 | 4 424,08 | 31.12.2025 |  |
| 39 | 21 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.90 | 1952 |  | панель |  | 9 |  | 10 | 12 125,9 | 10 865,9 | 209,0 | 10 656,9 | 385 | 48 224 173,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 224 173,19 | 4 438,12 | 4 438,12 | 31.12.2025 |  |
| 40 | 22 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.92 | 1957 |  | панель |  | 9 |  | 10 | 12 247,9 | 10 815,1 | 208,1 | 10 607,0 | 382 | 48 709 361,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 709 361,84 | 4 503,83 | 4 503,83 | 31.12.2025 |  |
| 41 | 23 | г. Полысаево,ул. Космонавтов, д.94 | 1953 |  | панель |  | 9 |  | 4 | 8 709,7 | 7 917,3 | 78,0 | 7 839,3 | 274 | 34 638 095,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 638 095,42 | 4 374,99 | 4 374,99 | 31.12.2025 |  |
| 42 | 24 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.64 | 1993 |  | кирпич |  | 3 |  | 4 | 1 931,6 | 1 747,8 | 48,5 | 1 699,3 | 59 | 7 681 888,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 681 888,60 | 4 395,18 | 4 395,18 | 31.12.2025 |  |
| 43 | 25 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.68 | 1953 |  | кирпич |  | 2 |  | 3 | 1 397,6 | 1 296,9 | 73,9 | 1 223,0 | 26 | 5 558 193,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 558 193,99 | 4 285,75 | 4 285,75 | 31.12.2025 |  |
| 44 | 26 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.70 | 1990 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 903,3 | 828,6 | 0,0 | 828,6 | 22 | 3 592 384,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 592 384,54 | 4 335,49 | 4 335,49 | 31.12.2025 |  |
| 45 | 27 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.76 | 1990 |  | кирпич |  | 2 |  | 3 | 1 488,3 | 1 361,5 | 0,0 | 1 361,5 | 38 | 5 918 903,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 903,91 | 4 347,34 | 4 347,34 | 31.12.2025 |  |
| 46 | 28 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.80 | 1991 |  | кирпич |  | 2 |  | 3 | 984,5 | 860,5 | 0,0 | 860,5 | 32 | 3 915 313,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 313,38 | 4 550,04 | 4 550,04 | 31.12.2025 |  |
| 47 | 29 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.82 | 1989 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 891,1 | 812,5 | 69,2 | 743,3 | 30 | 3 589 850,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 589 850,37 | 4 418,28 | 4 418,28 | 31.12.2025 |  |
| 48 | 30 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.84 | 1986 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 669,2 | 555,9 | 0,0 | 555,9 | 25 | 2 630 556,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 556,56 | 4 732,07 | 4 732,07 | 31.12.2025 |  |
| 49 | 31 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.86 | 1991 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 907,9 | 847,2 | 58,6 | 788,6 | 26 | 3 636 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 636 310,80 | 4 292,15 | 4 292,15 | 31.12.2025 |  |
| 50 | 32 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.98 | 1990 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 347,1 | 1 290,0 | 0,0 | 1 290,0 | 42 | 5 357 357,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 357 357,70 | 4 152,99 | 4 152,99 | 31.12.2025 |  |
| 51 | 33 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.102 | 1956 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 1 457,6 | 1 296,4 | 54,8 | 1 241,6 | 52 | 5 405 791,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 405 791,08 | 4 169,85 | 4 169,85 | 31.12.2025 |  |
| 52 | 34 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.114 | 1958 |  | панель |  | 5 |  | 4 | 3 785,6 | 3 505,6 | 0,0 | 3 505,6 | 119 | 7 263 805,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 263 805,51 | 2 072,06 | 2 072,06 | 31.12.2025 |  |
| 53 | 35 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.116 | 1990 |  | панель |  | 5 |  | 4 | 2 963,7 | 2 699,0 | 30,6 | 2 699,0 | 117 | 5 712 536,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 536,86 | 2 116,54 | 2 116,54 | 31.12.2025 |  |
| 54 | 36 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.118 | 1990 |  | панель |  | 5 |  | 6 | 4 841,4 | 4 410,5 | 0,0 | 4 410,5 | 174 | 9 230 530,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 230 530,62 | 2 092,85 | 2 092,85 | 31.12.2025 |  |
| 55 | 37 | г. Полысаево,ул. Крупской, д.126 | 1994 |  | панель |  | 9 |  | 3 | 6 336,7 | 5 541,7 | 0,0 | 5 541,7 | 193 | 25 200 778,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 778,35 | 4 547,48 | 4 547,48 | 31.12.2025 |  |
| 56 | 38 | г. Полысаево,ул. Молодежная, д.31 | 1989 |  | кирпич |  | 5 |  | 4 | 2 998,9 | 2 747,8 | 0,0 | 2 747,8 | 97 | 4 966 694,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 966 694,03 | 1 807,52 | 1 807,52 | 31.12.2025 |  |
| 57 | 39 | г. Полысаево,ул. Поркышкина, д.1 | 1983 |  | кирпич |  | 2 |  | 3 | 1 423,1 | 1 303,4 | 0,0 | 1 303,4 | 40 | 4 620 255,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 255,53 | 3 544,77 | 3 544,77 | 31.12.2025 |  |
| 58 | 40 | г. Полысаево,ул. Покрышкина, д.3 | 1991 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 881,3 | 768,3 | 0,0 | 768,3 | 36 | 3 575 443,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 443,48 | 4 653,71 | 4 653,71 | 31.12.2025 |  |
| 59 | 41 | г. Полысаево,ул. Поркышкина, д.11 | 1976 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 409,2 | 371,4 | 0,0 | 371,4 | 14 | 1 721 815,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 721 815,94 | 4 636,01 | 4 636,01 | 31.12.2025 |  |
| 60 | 42 | г. Полысаево,ул. Покрышкина, д.15 | 1986 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 416,1 | 378,3 | 0,0 | 378,3 | 19 | 1 723 588,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 588,84 | 4 556,14 | 4 556,14 | 31.12.2025 |  |
| 61 | 43 | г. Полысаево,ул. Покрышкина, д.17 | 1994 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 408,0 | 370,2 | 0,0 | 370,2 | 17 | 1 723 200,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 200,04 | 4 654,78 | 4 654,78 | 31.12.2025 |  |
| 62 | 44 | г. Полысаево,ул. Республиканская, д.4 | 1978 |  | панель |  | 5 |  | 6 | 4 725,5 | 4 355,5 | 0,0 | 4 355,5 | 177 | 9 183 870,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 183 870,77 | 2 108,57 | 2 108,57 | 31.12.2025 |  |
| 63 | 45 | г. Полысаево,ул. Республиканская, д.6 | 1962 |  | панель |  | 5 |  | 4 | 3 583,1 | 3 258,6 | 0,0 | 3 258,6 | 109 | 5 089 299,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 089 299,29 | 1 561,81 | 1 561,81 | 31.12.2025 |  |
| 64 | 46 | г. Полысаево,ул. Республиканская, д. 9 | 1968 |  | панель |  | 5 |  | 3 | 4 730,0 | 3 947,6 | 0,0 | 3 947,6 | 164 | 9 380 137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 137,97 | 2 376,16 | 2 376,16 | 31.12.2025 |  |
| 65 | 47 | г. Полысаево,ул. Республиканская, д. 11 | 1968 |  | панель |  | 5 |  | 3 | 4 856,9 | 4 076,8 | 498,3 | 3 578,5 | 182 | 9 386 229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 386 229,17 | 2 302,35 | 2 302,35 | 31.12.2025 |  |
| 66 | 48 | г. Полысаево,ул. Свердлова, д.3 | 1981 |  | кирпич |  | 3 |  | 3 | 2 217,0 | 1 747,3 | 0,0 | 1 747,3 | 48 | 8 816 911,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 816 911,90 | 5 046,02 | 5 046,02 | 31.12.2025 |  |
| 67 | 49 | г. Полысаево,ул. Севастопольская, д.50 | 1981 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 850,2 | 793,1 | 0,0 | 793,1 | 34 | 3 294 259,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294 259,70 | 4 153,65 | 4 153,65 | 31.12.2025 |  |
| 68 | 50 | г. Полысаево, ул. Техническая, д.9 | 1978 |  | панель |  | 5 |  | 3 | 3 170,9 | 2 855,3 | 116,7 | 2 738,6 | 107 | 12 610 530,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 610 530,41 | 4 416,53 | 4 416,53 | 31.12.2025 |  |
| 69 | 51 | г. Полысаево,ул. Техническая, д.15 | 1978 |  | панель |  | 5 |  | 4 | 4 640,0 | 4 122,6 | 105,8 | 4 016,8 | 152 | 5 750 261,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 261,63 | 1 394,81 | 1 394,81 | 31.12.2025 |  |
| 70 | 52 | г. Полысаево,ул. Шукшина, д.25 | 1985 |  | панель |  | 5 |  | 4 | 3 628,1 | 3 291,9 | 0,0 | 3 291,9 | 112 | 5 173 217,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 217,46 | 1 571,50 | 1 571,50 | 31.12.2025 |  |
| 71 | 53 | г. Полысаево,ул. Шукшина, д.27 | 1985 |  | панель |  | 5 |  | 4 | 3 670,8 | 3 345,8 | 0,0 | 3 345,8 | 129 | 5 383 602,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 383 602,63 | 1 609,06 | 1 609,06 | 31.12.2025 |  |
| 72 | 54 | г. Полысаево,ул. Ягодная, д.4 | 1993 |  | кирпич |  | 2 |  | 2 | 890,3 | 823,6 | 0,0 | 823,6 | 24 | 3 610 476,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 476,43 | 4 383,77 | 4 383,77 | 31.12.2025 |  |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                        Н.Ю. Кудрявцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 31.10.2022 № 1471

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы,

На 2023-2025 годы

| № п/п | № п\п |  |  | Ад рес мно гоквартирно го дома | Общая площа дь МКД |  | Ожидаемое начисление |  |  | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО |  |  | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента |  |  |  |  |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  |  | работы по строительному контро лю |  |
|  |  |  |  |  | кв.м |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | ед. |  | руб. |  |  | кв.м |  | предельник |  | руб. |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | руб. |  |  | кв.м |  | руб. |  | куб.м |  | руб. |  |  |  | ед. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 4а |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Итого за 2023-2025гг. |  |  |  | 263 373,23 |  | 661 763 517,68 |  |  | 735 458 181,08 |  |  | 10 460 446,50 |  |  | 303 030 720,00 |  | 95 140 125,00 |  |  | 25 370 700,00 |  | 3 |  | 6 494 490,00 |  |  | 43 313,50 |  | Х |  | 258 228 404,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 226 386,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 116 | 19 506 551,14 | 114 | 15 000 357,24 |
|  | Итого за 2023г. |  |  |  | 30 613,43 |  | 80 819 929,63 |  |  | 47 648 882,29 |  |  | 2 536 191,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 |  | 6 494 490,00 |  |  | 5 538,70 |  | Х |  | 36 533 265,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 9 | 1 109 867,64 | 7 | 975 068,45 |
| 1 | 1 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.6 |  |  | 4 752,10 |  | 12 635 787,84 |  | 9 239 044,81 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 1 337,50 |  | 6 596,00 |  | 8 822 150,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 228 100,80 | 1 | 188 794,01 |
| 2 | 2 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.63 |  |  | 3 450,60 |  | 9 198 483,84 |  | 2 752 643,69 |  |  |  |  | 2 536 191,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 162 178,20 | 1 | 54 274,49 |
| 3 | 3 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.65а |  |  | 3 740,70 |  | 9 950 815,68 |  | 7 261 650,31 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 1 051,20 |  | 6 596,00 |  | 6 933 715,20 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 179 553,60 | 1 | 148 381,51 |
| 4 | 4 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.108 |  |  | 3 733,50 |  | 9 918 667,20 |  | 7 261 304,71 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 1 051,20 |  | 6 596,00 |  | 6 933 715,20 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 179 208,00 | 1 | 148 381,51 |
| 5 | 5 | г. Полысаево ул. Крупской, д.110 |  |  | 3 731,83 |  | 9 921 910,75 |  | 7 236 970,79 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 1 047,60 |  | 6 596,00 |  | 6 909 969,60 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 179 127,84 | 1 | 147 873,35 |
| 6 | 6 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.112 |  |  | 3 785,40 |  | 10 061 900,16 |  | 7 263 795,91 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 1 051,20 |  | 6 596,00 |  | 6 933 715,20 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 181 699,20 | 1 | 148 381,51 |
| 7 | 7 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.130 |  |  | 7 419,30 |  | 19 132 364,16 |  | 6 633 472,09 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 |  | 6 494 490,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 0,00 | 1 | 138 982,09 |
|  | Итого за 2024г. |  |  |  | 27 216,50 |  | 71 018 001,60 |  | 88 436 065,09 |  |  |  |  | 0,00 |  | 32 489 100,00 |  | 10 288 215,00 |  | 2 743 524,00 |  |  | 0 |  | 0,00 |  |  | 6 487,10 |  | Х |  | 39 017 567,20 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 17 | 2 088 537,00 | 17 | 1 809 121,89 |
| 8 | 1 | г. Полысаево, ул. Волжская, д.13 |  |  |  | 1 174,00 |  | 3 058 985,28 | 4 378 910,26 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 641,60 |  |  |  | 6 596,00 |  | 4 231 993,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 56 352,00 | 1 | 90 564,66 |
| 9 | 2 | г. Полысаево, ул. Волжская, д.15 |  |  |  | 1 199,00 |  | 3 121 847,04 | 4 326 213,03 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 633,60 |  |  |  | 6 596,00 |  | 4 179 225,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 57 552,00 | 1 | 89 435,43 |
| 10 | 3 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.71 |  |  |  | 3 737,60 |  | 9 918 954,24 | 8 377 174,27 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 216,80 |  |  |  | 6 596,00 |  | 8 026 012,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 179 404,80 | 1 | 171 756,67 |
| 11 | 4 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.80 |  |  |  | 1 193,00 |  | 3 054 679,68 | 4 339 399,34 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 635,60 |  |  |  | 6 596,00 |  | 4 192 417,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 57 264,00 | 1 | 89 717,74 |
| 12 | 5 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.82 |  |  |  | 1 154,00 |  | 2 998 993,92 | 4 372 560,54 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 640,80 |  |  |  | 6 596,00 |  | 4 226 716,80 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 55 392,00 | 1 | 90 451,74 |
| 13 | 6 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.84 |  |  |  | 1 189,20 |  | 3 103 189,44 | 4 362 796,98 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 639,10 |  |  |  | 6 596,00 |  | 4 215 503,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 57 081,60 | 1 | 90 211,78 |
| 14 | 7 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.88а |  |  |  | 2 963,10 |  | 7 602 254,40 | 11 784 118,92 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 8 000 370,00 |  | 2 533 450,50 |  | 675 586,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 | 334 830,30 | 3 | 239 881,32 |
| 15 | 8 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.90а |  |  |  | 7 234,60 |  | 19 014 103,68 | 28 771 687,32 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 19 533 420,00 |  | 6 185 583,00 |  | 1 649 488,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 | 817 509,80 | 3 | 585 685,72 |
| 16 | 9 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.92а |  |  |  | 1 835,30 |  | 4 830 022,08 | 7 298 907,71 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 955 310,00 |  | 1 569 181,50 |  | 418 448,40 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 | 207 388,90 | 3 | 148 578,91 |
| 17 | 10 | г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.21 |  |  |  | 952,80 |  | 2 566 137,60 | 3 419 326,67 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 702,00 |  |  |  | 4 705,00 |  | 3 302 910,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 45 734,40 | 1 | 70 682,27 |
| 18 | 11 | г. Полысаево, ул. Республиканская, д.1 |  |  |  | 4 583,90 |  | 11 748 834,24 | 7 004 970,05 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 377,60 |  |  |  | 4 822,00 |  | 6 642 787,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 | 220 027,20 | 1 | 142 155,65 |
|  | Итого за 2025г. |  |  |  |  | 205 543,30 |  | 509 925 586,45 |  |  | 599 373 233,69 |  |  |  | 7 924 255,50 |  | 270 541 620,00 |  | 84 851 910,00 |  | 22 627 176,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 31 287,70 |  |  |  | Х |  | 182 677 572,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2 226 386,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 90 | 16 308 146,50 | 90 | 12 216 166,89 |
| 19 | 1 |  | г. Полысаево, ул. Бажова, д.3 |  |  | 5 160,10 |  | 11 726 732,16 |  |  |  | 20 521 491,69 |  |  | 0,00 |  | 13 932 270,00 |  | 4 411 885,50 |  | 1 176 502,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 583 091,30 | 3 | 417 742,09 |
| 20 | 2 |  | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.1а |  |  | 4 806,90 |  | 12 648 417,60 |  |  |  | 9 197 883,71 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 331,00 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 8 779 276,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 230 731,20 | 1 | 187 876,51 |
| 21 | 3 |  | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.8 |  |  | 4 796,40 |  | 12 573 787,20 |  |  |  | 9 308 542,75 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 347,50 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 8 888 110,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 230 227,20 | 1 | 190 205,55 |
| 22 | 4 |  | г. Полысаево, ул. Волжская, д.13а |  |  | 4 738,00 |  | 12 456 387,84 |  |  |  | 9 174 365,04 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 328,00 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 8 759 488,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 227 424,00 | 1 | 187 453,04 |
| 23 | 5 |  | г. Полысаево, ул. Жукова, д.4 |  |  | 1 957,10 |  | 5 048 459,52 |  |  |  | 8 178 526,08 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 200,00 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 7 915 200,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 93 940,80 | 1 | 169 385,28 |
| 24 | 6 |  | г. Полысаево, ул. Жукова, д.8 |  |  | 650,80 |  | 293 470,56 |  |  |  | 2 298 761,88 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 2 226 386,80 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 24 730,40 | 1 | 47 644,68 |
| 25 | 7 |  | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.4 |  |  | 1 805,60 |  | 4 417 545,60 |  |  |  | 6 735 566,48 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 986,90 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 6 509 592,40 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 86 668,80 | 1 | 139 305,28 |
| 26 | 8 |  | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.4а |  |  | 6 483,60 |  | 17 102 417,28 |  |  |  | 13 929 022,99 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 2 021,30 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 13 332 494,80 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 311 212,80 | 1 | 285 315,39 |
| 27 | 9 |  | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.8 |  |  | 2 179,50 |  | 5 597 567,04 |  |  |  | 7 881 987,04 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 154,40 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 7 614 422,40 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 104 616,00 | 1 | 162 948,64 |
| 28 | 10 |  | г. Полысаево, ул. Карбышева, д.14 |  |  | 958,60 |  | 2 659 138,56 |  |  |  | 2 698 248,11 |  |  | 0,00 |  | 2 588 220,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 54 640,20 | 1 | 55 387,91 |
| 29 | 11 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.51 |  |  | 1 998,10 |  | 4 340 618,88 |  |  |  | 7 946 356,18 |  |  | 0,00 |  | 5 394 870,00 |  | 1 708 375,50 |  | 455 566,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 225 785,30 | 3 | 161 758,58 |
| 30 | 12 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.57 |  |  | 1 599,10 |  | 4 461 175,68 |  |  |  | 6 256 074,82 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 917,20 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 6 049 851,20 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 76 756,80 | 1 | 129 466,82 |
| 31 | 13 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.68 |  |  | 6 261,00 |  | 15 743 569,92 |  |  |  | 24 899 722,77 |  |  | 0,00 |  | 16 904 700,00 |  | 5 353 155,00 |  | 1 427 508,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 707 493,00 | 3 | 506 866,77 |
| 32 | 14 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.73 |  |  | 12 093,60 |  | 31 299 128,64 |  |  |  | 48 095 717,50 |  |  | 0,00 |  | 32 652 720,00 |  | 10 340 028,00 |  | 2 757 340,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 1 366 576,80 | 3 | 979 051,90 |
| 33 | 15 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.75 |  |  | 10 781,30 |  | 28 207 133,76 |  |  |  | 8 600 555,67 |  |  | 7 924 255,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 506 721,10 | 1 | 169 579,07 |
| 34 | 16 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.77/1 |  |  | 3 999,20 |  | 10 115 289,60 |  |  |  | 2 794 924,94 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 528,50 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 2 548 427,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 191 961,60 | 1 | 54 536,34 |
| 35 | 17 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.77/2 |  |  | 4 009,90 |  | 10 146 002,88 |  |  |  | 2 795 438,54 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 528,50 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 2 548 427,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 192 475,20 | 1 | 54 536,34 |
| 36 | 18 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.77/3 |  |  | 3 907,30 |  | 9 853 222,08 |  |  |  | 2 790 513,74 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 528,50 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 2 548 427,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 187 550,40 | 1 | 54 536,34 |
| 37 | 19 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.77а |  |  | 8 558,00 |  | 21 756 483,84 |  |  |  | 34 034 791,16 |  |  | 0,00 |  | 23 106 600,00 |  | 7 317 090,00 |  | 1 951 224,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 967 054,00 | 3 | 692 823,16 |
| 38 | 20 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.88 |  |  | 12 310,70 |  | 31 765 281,60 |  |  |  | 48 959 114,69 |  |  | 0,00 |  | 33 238 890,00 |  | 10 525 648,50 |  | 2 806 839,60 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 1 391 109,10 | 3 | 996 627,49 |
| 39 | 21 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.90 |  |  | 12 125,90 |  | 31 189 479,36 |  |  |  | 48 224 173,19 |  |  | 0,00 |  | 32 739 930,00 |  | 10 367 644,50 |  | 2 764 705,20 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 1 370 226,70 | 3 | 981 666,79 |
| 40 | 22 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.92 |  |  | 12 247,90 |  | 31 043 663,04 |  |  |  | 48 709 361,84 |  |  | 0,00 |  | 33 069 330,00 |  | 10 471 954,50 |  | 2 792 521,20 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 1 384 012,70 | 3 | 991 543,44 |
| 41 | 23 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.94 |  |  | 8 709,70 |  | 22 725 817,92 |  |  |  | 34 638 095,42 |  |  | 0,00 |  | 23 516 190,00 |  | 7 446 793,50 |  | 1 985 811,60 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 984 196,10 | 3 | 705 104,22 |
| 42 | 24 |  | г. Полысаево, ул.Крупской, д.64 |  |  | 1 931,60 |  | 1 616 837,18 |  |  |  | 7 681 888,60 |  |  | 0,00 |  | 5 215 320,00 |  | 1 651 518,00 |  | 440 404,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 218 270,80 | 3 | 156 375,00 |
| 43 | 25 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.68 |  |  | 1 397,60 |  | 486 434,28 |  |  |  | 5 558 193,99 |  |  | 0,00 |  | 3 773 520,00 |  | 1 194 948,00 |  | 318 652,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 157 928,80 | 3 | 113 144,39 |
| 44 | 26 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.70 |  |  | 903,30 |  | 356 372,37 |  |  |  | 3 592 384,54 |  |  | 0,00 |  | 2 438 910,00 |  | 772 321,50 |  | 205 952,40 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 102 072,90 | 3 | 73 127,74 |
| 45 | 27 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.76 |  |  | 1 488,30 |  | 577 913,61 |  |  |  | 5 918 903,91 |  |  | 0,00 |  | 4 018 410,00 |  | 1 272 496,50 |  | 339 332,40 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 168 177,90 | 3 | 120 487,11 |
| 46 | 28 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.80 |  |  | 984,50 |  | -2 136,88 |  |  |  | 3 915 313,38 |  |  | 0,00 |  | 2 658 150,00 |  | 841 747,50 |  | 224 466,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 111 248,50 | 3 | 79 701,38 |
| 47 | 29 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.82 |  |  | 891,10 |  | 2 332 200,00 |  |  |  | 3 589 850,37 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 738,10 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 3 472 760,50 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 42 772,80 | 1 | 74 317,07 |
| 48 | 30 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.84 |  |  | 669,20 |  | 1 595 655,36 |  |  |  | 2 630 556,56 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 540,70 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 2 543 993,50 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 32 121,60 | 1 | 54 441,46 |
| 49 | 31 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.86 |  |  | 907,90 |  | 2 431 802,88 |  |  |  | 3 636 310,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 747,60 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 3 517 458,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 43 579,20 | 1 | 75 273,60 |
| 50 | 32 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.98 |  |  | 1 347,10 |  | 3 702 816,00 |  |  |  | 5 357 357,70 |  |  | 0,00 |  | 3 637 170,00 |  | 1 151 770,50 |  | 307 138,80 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 152 222,30 | 3 | 109 056,10 |
| 51 | 33 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.102 |  |  | 1 457,60 |  | 3 721 186,56 |  |  |  | 5 405 791,08 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 792,00 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 5 224 032,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 69 964,80 | 1 | 111 794,28 |
| 52 | 34 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.114 |  |  | 3 785,60 |  | 10 062 474,24 |  |  |  | 7 263 805,51 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 051,20 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 6 933 715,20 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 181 708,80 | 1 | 148 381,51 |
| 53 | 35 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.116 |  |  | 2 963,70 |  | 7 747 209,60 |  |  |  | 5 712 536,86 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 826,80 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 5 453 572,80 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 142 257,60 | 1 | 116 706,46 |
| 54 | 36 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.118 |  |  | 4 841,40 |  | 12 659 899,20 |  |  |  | 9 230 530,62 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 335,60 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 8 809 617,60 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 232 387,20 | 1 | 188 525,82 |
| 55 | 37 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.126 |  |  | 6 336,70 |  | 15 906 895,68 |  |  |  | 25 200 778,35 |  |  | 0,00 |  | 17 109 090,00 |  | 5 417 878,50 |  | 1 444 767,60 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 716 047,10 | 3 | 512 995,15 |
| 56 | 38 |  | г. Полысаево, ул. Молодежная, д.31 |  |  | 2 998,90 |  | 7 887 285,12 |  |  |  | 4 966 694,03 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 979,20 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 4 721 702,40 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 143 947,20 | 1 | 101 044,43 |
| 57 | 39 |  | г. Полысаево, ул. Поркышкина, д.1 |  |  | 1 423,10 |  | 3 741 279,36 |  |  |  | 4 620 255,53 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 947,20 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 4 456 576,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 68 308,80 | 1 | 95 370,73 |
| 58 | 40 |  | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.3 |  |  | 881,30 |  | 1 089 116,13 |  |  |  | 3 575 443,48 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 735,20 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 3 459 116,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 42 302,40 | 1 | 74 025,08 |
| 59 | 41 |  | г. Полысаево, ул. Поркышкина, д.11 |  |  | 409,20 |  | 1 066 066,56 |  |  |  | 1 721 815,94 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 354,20 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 1 666 511,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 19 641,60 | 1 | 35 663,34 |
| 60 | 42 |  | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.15 |  |  | 416,10 |  | 1 085 872,32 |  |  |  | 1 723 588,84 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 354,50 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 1 667 922,50 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 19 972,80 | 1 | 35 693,54 |
| 61 | 43 |  | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.17 |  |  | 408,00 |  | 1 062 622,08 |  |  |  | 1 723 200,04 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 354,50 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 1 667 922,50 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 19 584,00 | 1 | 35 693,54 |
| 62 | 44 |  | г. Полысаево, ул. Республиканская, д.4 |  |  | 4 725,50 |  | 12 502 027,20 |  |  |  | 9 183 870,77 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 329,50 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 8 769 382,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 226 824,00 | 1 | 187 664,77 |
| 63 | 45 |  | г. Полысаево, ул. Республиканская, д.6 |  |  | 3 583,10 |  | 9 353 485,44 |  |  |  | 5 089 299,29 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 998,40 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 4 814 284,80 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 171 988,80 | 1 | 103 025,69 |
| 64 | 46 |  | г. Полысаево, ул. Республиканская, д. 9 |  |  | 4 730,00 |  | 11 331 191,04 |  |  |  | 9 380 137,97 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 358,60 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 8 961 325,60 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 227 040,00 | 1 | 191 772,37 |
| 65 | 47 |  | г. Полысаево, ул. Республиканская, д. 11 |  |  | 4 856,90 |  | 11 702 046,72 |  |  |  | 9 386 229,17 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 358,60 |  |  |  | 6 596,00 |  |  | 8 961 325,60 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 233 131,20 | 1 | 191 772,37 |
| 66 | 48 |  | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.3 |  |  | 2 217,00 |  | 5 015 449,92 |  |  |  | 8 816 911,90 |  |  | 0,00 |  | 5 985 900,00 |  | 1 895 535,00 |  | 505 476,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 250 521,00 | 3 | 179 479,90 |
| 67 | 49 |  | г. Полысаево, ул. Севастопольская, д.50 |  |  | 850,20 |  | 2 276 514,24 |  |  |  | 3 294 259,70 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 677,00 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 3 185 285,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 40 809,60 | 1 | 68 165,10 |
| 68 | 50 |  | г. Полысаево, ул. Техническая, д.9 |  |  | 3 170,90 |  | 8 195 853,12 |  |  |  | 12 610 530,41 |  |  | 0,00 |  | 8 561 430,00 |  | 2 711 119,50 |  | 722 965,20 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 3 | 358 311,70 | 3 | 256 704,01 |
| 69 | 51 |  | г. Полысаево, ул. Техническая, д.15 |  |  | 4 640,00 |  | 11 833 511,04 |  |  |  | 5 750 261,63 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 122,30 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 5 411 730,60 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 222 720,00 | 1 | 115 811,03 |
| 70 | 52 |  | г. Полысаево, ул. Шукшина, д.25 |  |  | 3 628,10 |  | 9 449 069,76 |  |  |  | 5 173 217,46 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 015,00 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 4 894 330,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 174 148,80 | 1 | 104 738,66 |
| 71 | 53 |  | г. Полысаево, ул. Шукшина, д.27 |  |  | 3 670,80 |  | 9 603 784,32 |  |  |  | 5 383 602,63 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 1 057,30 |  |  |  | 4 822,00 |  |  | 5 098 300,60 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 176 198,40 | 1 | 109 103,63 |
| 72 | 54 |  | г. Полысаево, ул. Ягодная, д.4 |  |  | 890,30 |  | 2 364 061,44 |  |  |  | 3 610 476,43 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0,00 | 742,40 |  |  |  | 4 705,00 |  |  | 3 492 992,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  | 1 | 42 734,40 | 1 | 74 750,03 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                        Н.Ю. Кудрявцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 31.10.2022 № 1471

Планируемые показатели работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2023-2025гг.

| № п/п | Наименова ние муниципаль ного образования | Общая площадь многок вартир ного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегест рирован ных в мкд на дату утверждения краткос рочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого за 2023-2025гг. | 263 373,23 | 8 534 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 458 181,08 | 735 458 181,08 |
| 1 | Итого за 2023г. | 30 613,43 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 648 882,29 | 47 648 882,29 |
| 2 | Итого за 2024г. | 27 216,50 | 908 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 436 065,09 | 88 436 065,09 |
| 3 | Итого за 2025г. | 205 543,30 | 6584 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 373 233,69 | 599 373 233,69 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                        Н.Ю. Кудрявцева