- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2022 № 1255

г. Полысаево

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2023-2025 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Полысаевского городского округа», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, благоустройству и жизнеобеспечению,   администрация   Полысаевского  городского  округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2023 - 2025 годы.

2. После принятия решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа «О бюджете Полысаевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» привести настоящую муниципальную программу в соответствие с принятым решением.

3. Признать утратившими силу с 01.03.2023 следующие постановления администрации Полысаевского городского округа: от  22.09.2021 № 1219 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2022-2024 годы» , от 28.04.2022 № 585 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.09.2021 № 1219 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2022-2024 годы»,  от 20.06.2022 №794 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 22.09.2021 №1219 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2022-2024 годы»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2023г.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» и в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                           В.П. Зыков

Медведева

54491

А

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 15.09.2022 № 1255

Муниципальная программа

Полысаевского городского округа

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»

на 2023 – 2025 годы

Паспорт

Муниципальной программы Полысаевского городского округа

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»

на 2023 - 2025 годы

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Начальник управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа; Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа |
| Наименования подпрограмм муниципальной программы/ программных мероприятий | 1. Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети». 2. Подпрограмма «Благоустройство». 3. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства». 4. Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Полысаевского городского округа; организация уличного освещения, озеленения и благоустройства территорий общего пользования Полысаевского городского округа; организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей муниципального образования жилищно-коммунальными услугами; ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, разработка технической документации. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023- 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | В 2023 - 2025 годах общий объем финансирования муниципальной программы составит 699 255,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 278 618,80тыс. рублей; 2024 год – 211 245,40 тыс. рублей; 2025 год – 209 391,40тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Полысаевского городского округа – 178 771,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 105 124,2 тыс. рублей; 2024 год – 37 750,8 тыс. рублей; 2025 год – 35 896,80 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 520 483,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023 год – 173 494,60 тыс. рублей; 2024 год – 173 494,60 тыс. рублей; 2025 год – 173 494,60 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации | Всего за 2022-2024 годы -5 370,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2023г.-1 790тыс.рублей; 2024г.-1 790тыс.рублей; 2025г.- 1 790тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустроенности и озеленения города; обеспечение бесперебойного освещения улиц; удовлетворение полного спроса населения в тепловой энергии, в холодной воде надлежащего качества, в услугах по водоотведению. |

1. Характеристика текущего состояния в Полысаевском городском округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации. В этой связи создание благоприятной для проживания и жизнедеятельности среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления.

В настоящее время муниципалитетом обеспечивается текущее содержание следующих объектов:

- автомобильные дороги с твердым покрытием – 265,055 тыс. кв. м;

- автомобильные дороги с покрытием переходного типа – 717,42 тыс. кв. м;

- мостовые сооружения – 2 ед.;

- остановочные павильоны – 60 шт.;

- парки – 2 ед.;

- скверы - 4 ед.;

- светильники наружного освещения -1039 шт.;

- протяженность обслуживания линий уличного освещения – 33,38 км;

- фонтаны - 2 ед.;

- кладбища - 2 ед.;

- канализационные сети – 37,9 км.;

- дорожные знаки – 1500 шт.;

- светофорные объекты – 9 ед.

Общая протяженность улично-дорожной сети Полысаевского городского округа составляет 187,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 70,6 км.

Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения на дорогах городского округа.

Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения городского округа привели к резкому росту численности автотранспорта. Между тем, состояние городских автомобильных дорог не в полной мере отвечают ГОСТам и требованиям иных нормативных актов, что является причиной снижения уровня безопасности дорожного движения.

Для обеспечения безопасности, соблюдения требований государственных стандартов необходимо выполнять работы по содержанию, восстановлению и ремонту удерживающих ограждений, ремонту и замене светофорных объектов, дорожных знаков, по нанесению и восстановлению дорожной разметки, очистке проезжей части дорог, площадей, тротуаров, лестничных сходов, павильонов ожидания, ливневой канализации, ограждений и других элементов обустройства дорог от снега и мусора.

Кроме того, увеличение уровня автомобилизации неизбежно приводит к преждевременному износу дорожной одежды городских дорог. В результате этого сокращаются межремонтные сроки и увеличиваются объемы ремонтных работ.

В секторе индивидуальной застройки для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для обеспечения комфортного проживания без коммунальных удобств выполняются работы по грейдированию дорог, отсыпке проезжей части дорог.

Наружное освещение города также является важным фактором обеспечения безопасности дорожного движения и неотъемлемой частью для создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности горожан.

Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения составляет 33,38 км. В 2022году была проведена модернизация существующих линий уличного освещения, заменены светильники, установилены  светодиодные лампы.

Существующая система озеленения улично-дорожной сети города представлена придорожными зелеными насаждениями и озелененными территориями рекреационного назначения - городскими скверами, парками, основной функцией которых является создание и поддержание благоприятных условий проживания населения.

В Полысаевском городском округе обустроено 6 общественных территорий, в том числе 2 парка, 4 сквера. Еще одна общественная территория –Сквер « Горняков» организована в 2022 году.

Городской парк находится в аренде и на его территории не осуществляется текущее содержание за счет местного бюджета (текущее содержание осуществляет арендатор).

Для придания эстетичного вида городским улицам необходимо ежегодно проводить работы по формированию крон деревьев и кустарников.

Содержание объектов озеленения города предусматривает уборку снега, мусора, смета с пешеходных дорожек и тротуаров в скверах и парках города, окос травы газонов, придорожных пространств. Кроме того, текущее содержание объектов «зеленого хозяйства» предусматривает обслуживание цветников, садово-парковой мебели (диваны, урны), объемных цветочных форм.

На территориях кладбищ необходимо обеспечивать подходы к захоронениям как в летний, так и в зимний периоды.

Кроме того, в городе необходимо содержать прочие объекты благоустройства: фонтаны, лестничные сходы и др.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные условия проживания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории Полысаевского городского округа.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

создание условий для улучшения качества жизни населения;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранению окружающей среды.

2. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, программных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программного мероприятия | Краткое описание подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок расчета целевого индикатора (формула) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Задача: обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инфраструктуры улично-дорожной сети | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики | Фактическая протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения, на которых повышены или восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики |  |
|  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям / Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения * 100 |  |
| 2 | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 2 | Задача: организация уличного освещения, озеленения и благоустройства территорий общего пользования Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Текущее содержание объектов освещения автомобильных дорог, пешеходных зон, парков и скверов Полысаевского городского округа | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | Фактическая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения |  |
| 2.2. | Озеленение | Формирование и поддержание объектов озеленения | Площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании | Фактическая площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании |  |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства, парков и скверов | Количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт | Абсолютное количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт |  |
| 2.4. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива | Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства, парков и скверов | Выполнение мероприятий по проекту | Фактическое выполнение мероприятий по проекту |  |
| 2.5. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организация деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных | Количество выполненных заявок по отлову безнадзорных животных / Общее количество поданных заявок по отлову безнадзорных животных * 100 |  |
| 3. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 3. | Задача: организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей муниципального образования жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов). | Предоставление субсидий на компенсацию (возмещение) недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа населению, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | Количество получателей субсидий | Фактическое количество предприятий (организаций), получивших субсидию |  |
| 4. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 4. | Задача: ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Выполнение капитального ремонта объектов систем ремонт теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью снижения аварийности | Количество отремонтированных объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  | Фактическое количество отремонтированных объектов систем водоснабжения и водоотведения |
|  |  |  | Разработка схемы теплоснабжения |  | Фактическая разработка схемы теплоснабжения |

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, программного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого |  |
|  | Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» | Всего | 278 618,80 | 211 245,4 | 209 391,40 | 699 255,60 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 105 124,2 | 37 750,8 | 35 896,80 | 178 771,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 173494,6 | 173 494,6 | 173 494,6 | 520 483,80 |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» | Всего | 50 399,2 | 16 171,8 | 14 317,8 | 80 888,8 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 50 399,2 | 16 171,8 | 14 317,8 | 80 888,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Всего | 50 399,2 | 16 171,8 | 14 317,8 | 80 888,8 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 50 399,2 | 16 171,8 | 14 317,8 | 80 888,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» | Всего | 54 575,00 | 21429,00 | 21429,00 | 97 433,00 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 53 975,00 | 20 829,00 | 20 829,00 | 95 633,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1800,00 |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Всего | 8100,00 | 3000,00 | 3000,00 | 14100,00 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 8100,00 | 3000,00 | 3000,00 | 14100,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Озеленение | Всего | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 4500,00 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 1500,00 | 1500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Всего | 42875,00 | 16 329,00 | 16 329,00 | 75 533,00 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 42875,00 | 16 329,00 | 16 329,00 | 75 533,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива | Всего | 1500,00 | 0 | 0 | 1500,00 | КУМИ ПГО |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 1500,00 | 0 | 0 | 1500,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1 800,00 |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 172 894,6 | 172 894,6 | 172 894,6 | 518 683,80 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 172 894,6 | 172 894,6 | 172 894,6 | 518 683,80 |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 172 894,6 | 172 894,6 | 172 894,6 | 518 683,80 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 172 894,6 | 172 894,6 | 172 894,6 | 518 683,80 |  |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | Всего | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 2 250,00 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 750 ,00 | 750,00 | 750,00 | 2 250,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Всего | 750 ,00 | 750,00 | 750,00 | 2 250,00 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 2 250,00 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |

4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого индикатора в 2022 году | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | км | 47,2 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 33,38 | 33,38 | 33,38 | 33,38 |
| 2.2. | Озеленение | Площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании | га | 17,980 | 17,980 | 17,980 | 17,980 |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт | шт. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2.4. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | Выполнение мероприятий по проекту | - | да | да | - | - |
| 2.5. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Доля рассмотренных заявок по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Количество получателей субсидий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Количество отремонтированных объектов систем водоснабжения и водоотведения | шт | 1 | 1 | 0 | 0 |