- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2022 № 62

г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 29.08.2019 № 1439 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Полысаевского городского округа на 2020-2022 годы»

На основании Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 672 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области - Кузбасса на 2014-2043гг.», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 29.08.2019 № 1439 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Полысаевского городского округа на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 Постановления изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 Постановления изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 3 Постановления изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Семенова

54495

А

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 24.01.2022 № 62

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Полысаевского городского округа Кузбасса на 2014-2043 годы, на 2020-2022 годы

| № п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) |  | Год |  |  |  |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД, всего |  | Площадь помещений МКД |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД |  | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ввода в эксплуатацию |  |  | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. |  | кв.м. |  |  | кв.м. | кв.м. |  |  | чел. |  | руб. |  |  | руб. | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб./кв.м. |  | руб./кв.м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2020-2022 годы |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 115 614,90 |  | 103 396,90 |  |  | 3 012,90 | 100 387,20 |  |  | 4 463 |  | 167 626 746,15 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 167 626 746,15 |  |  | 1 621,20 |  | 1 621,20 |  | Х |  |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2020 год |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 21 530,70 |  | 19 480,20 |  |  | 743,70 | 18 736,50 |  |  | 692 |  | 29 534 917,27 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 29 534 917,27 |  |  | 1 516,15 |  | 1 516,15 |  | Х |  |
| 1 | 1 | г. Полысаево, ул. Жукова, д.8 |  | 1956 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 650,80 |  | 602,10 |  |  | 0,00 | 602,10 |  |  | 22 |  | 1 600 836,85 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 600 836,85 |  |  | 2 658,76 |  | 2 658,76 |  | 31.12.2020 |  |
| 2 | 2 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.64 |  | 1956 |  |  |  |  | дерево |  | 3 |  | 3 |  | 1 960,40 |  | 1 747,80 |  |  | 388,80 | 1 359,00 |  |  | 58 |  | 3 642 054,67 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 642 054,67 |  |  | 2 083,79 |  | 2 083,79 |  | 31.12.2020 |  |
| 3 | 3 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.68 |  | 1956 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 1 397,60 |  | 1 296,90 |  |  | 354,90 | 942,00 |  |  | 43 |  | 4 070 975,66 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4 070 975,66 |  |  | 3 139,01 |  | 3 139,01 |  | 31.12.2020 |  |
| 4 | 4 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.70 |  | 1956 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 903,30 |  | 828,60 |  |  | 0,00 | 828,60 |  |  | 29 |  | 2 254 611,37 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 254 611,37 |  |  | 2 720,99 |  | 2 720,99 |  | 31.12.2020 |  |
| 5 | 5 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.76 |  | 1956 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 1 488,30 |  | 1 361,50 |  |  | 0,00 | 1 361,50 |  |  | 39 |  | 3 628 140,73 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 628 140,73 |  |  | 2 664,81 |  | 2 664,81 |  | 31.12.2020 |  |
| 6 | 6 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.80 |  | 1953 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 984,50 |  | 861,10 |  |  | 0,00 | 861,10 |  |  | 28 |  | 2 484 045,12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2 484 045,12 |  |  | 2 884,73 |  | 2 884,73 |  | 31.12.2020 |  |
| 7 | 7 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.3 |  | 1956 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 883,30 |  | 825,90 |  |  | 0,00 | 825,90 |  |  | 29 |  | 1 640 250,82 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1 640 250,82 |  |  | 1 986,02 |  | 1 986,02 |  | 31.12.2020 |  |
| 8 | 8 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.94 |  | 1994 |  |  |  |  | панель |  | 9 |  | 4 |  | 8 709,70 |  | 7 917,30 |  |  | 0,00 | 7 917,30 |  |  | 282 |  | 6 809 334,70 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6 809 334,70 |  |  | 860,06 |  | 860,06 |  | 31.12.2020 |  |
| 9 | 9 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.94/1 |  | 1996 |  |  |  |  | панель |  | 9 |  | 2 |  | 4 552,80 |  | 4 039,00 |  |  | 0,00 | 4 039,00 |  |  | 162 |  | 3 404 667,35 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3 404 667,35 |  |  | 842,95 |  | 842,95 |  | 31.12.2020 |  |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2021 год |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 43 648,70 |  | 38 783,10 |  | 546,70 |  | 38 239,50 |  |  | 1 786 |  | 5 330 862,05 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5 330 862,05 |  | 137,45 |  |  | 137,45 |  | Х |  |
| 10 | 1 | г. Полысаево, ул. Бажова, д.5 |  |  | 1988 |  |  |  |  | панель |  | 5 |  | 3 |  | 5 003,00 |  | 4 043,10 |  | 0,00 |  | 4 043,10 |  |  | 169 |  | 240 144,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 240 144,00 |  | 59,40 |  |  | 59,40 |  | 31.12.2021 |  |
| 11 | 2 | г. Полысаево, ул. Бажова, д.7 |  |  | 1987 |  |  |  |  | панель |  | 5 |  | 3 |  | 4 798,40 |  | 4 068,80 |  | 0,00 |  | 4 071,90 |  |  | 210 |  | 230 323,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 230 323,20 |  | 56,61 |  |  | 56,61 |  | 31.12.2021 |  |
| 12 | 3 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.5 |  |  | 1977 |  |  |  |  | кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 3 694,70 |  | 3 419,20 |  | 0,00 |  | 3 419,20 |  |  | 165 |  | 177 345,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 177 345,60 |  | 51,87 |  |  | 51,87 |  | 31.12.2021 |  |
| 13 | 4 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.14 |  |  | 1959 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 144,60 |  | 1 035,70 |  | 0,00 |  | 1 035,70 |  |  | 72 |  | 54 940,80 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 54 940,80 |  | 53,05 |  |  | 53,05 |  | 31.12.2021 |  |
| 14 | 5 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.16 |  |  | 1959 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 163,20 |  | 1 054,00 |  | 0,00 |  | 1 054,00 |  |  | 75 |  | 55 833,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 55 833,60 |  | 52,97 |  |  | 52,97 |  | 31.12.2021 |  |
| 15 | 6 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.18 |  |  | 1952 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 166,40 |  | 1 057,50 |  | 0,00 |  | 1 057,50 |  |  | 70 |  | 55 987,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 55 987,20 |  | 52,94 |  |  | 52,94 |  | 31.12.2021 |  |
| 16 | 7 | г. Полысаево, ул. Жукова, д.10 |  |  | 1957 |  |  |  |  | дерево |  | 2 |  | 3 |  | 1 482,50 |  | 1 368,30 |  | 0,00 |  | 1 368,30 |  |  | 40 |  | 71 160,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 71 160,00 |  | 52,01 |  |  | 52,01 |  | 31.12.2021 |  |
| 17 | 8 | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.2 |  |  | 1958 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 4 |  | 2 162,60 |  | 1 941,40 |  | 0,00 |  | 1 941,40 |  |  | 58 |  | 103 804,80 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 103 804,80 |  | 53,47 |  |  | 53,47 |  | 31.12.2021 |  |
| 18 | 9 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.28 |  |  | 1959 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 363,10 |  | 363,10 |  | 0,00 |  | 363,10 |  |  | 16 |  | 17 428,80 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 17 428,80 |  | 48,00 |  |  | 48,00 |  | 31.12.2021 |  |
| 19 | 10 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.32 |  |  | 1953 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 405,00 |  | 364,90 |  | 0,00 |  | 364,90 |  |  | 16 |  | 19 440,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 19 440,00 |  | 53,27 |  |  | 53,27 |  | 31.12.2021 |  |
| 20 | 11 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.67 |  |  | 1978 |  |  |  |  | кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 3 617,80 |  | 3 349,20 |  | 0,00 |  | 3 349,20 |  |  | 166 |  | 173 654,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 173 654,40 |  | 51,85 |  |  | 51,85 |  | 31.12.2021 |  |
| 21 | 12 | г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.1 |  |  | 1958 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 4 |  | 2 067,50 |  | 1 865,00 |  | 185,00 |  | 1 680,00 |  |  | 63 |  | 117 847,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 117 847,50 |  | 63,19 |  |  | 63,19 |  | 31.12.2021 |  |
| 22 | 13 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.66 |  |  | 1957 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2 014,90 |  | 1 799,80 |  | 361,70 |  | 1 438,10 |  |  | 68 |  | 96 715,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 96 715,20 |  | 53,74 |  |  | 53,74 |  | 31.12.2021 |  |
| 23 | 14 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.7 |  |  | 1956 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 1 539,80 |  | 1 369,70 |  | 0,00 |  | 1 369,70 |  |  | 50 |  | 73 910,40 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 73 910,40 |  | 53,96 |  |  | 53,96 |  | 31.12.2021 |  |
| 24 | 15 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.9 |  |  | 1954 |  |  |  |  | дерево |  | 2 |  | 3 |  | 1 539,00 |  | 1 368,00 |  | 0,00 |  | 1 368,00 |  |  | 19 |  | 73 872,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 73 872,00 |  | 54,00 |  |  | 54,00 |  | 31.12.2021 |  |
| 25 | 16 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.5 |  |  | 1957 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 670,20 |  | 597,60 |  | 0,00 |  | 597,60 |  |  | 31 |  | 32 169,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 32 169,60 |  | 53,83 |  |  | 53,83 |  | 31.12.2021 |  |
| 26 | 17 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.7 |  |  | 1957 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 667,70 |  | 594,40 |  | 0,00 |  | 594,40 |  |  | 29 |  | 32 049,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 32 049,60 |  | 53,92 |  |  | 53,92 |  | 31.12.2021 |  |
| 27 | 18 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.9 |  |  | 1957 |  |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 1 447,20 |  | 1 328,20 |  | 0,00 |  | 1 328,20 |  |  | 45 |  | 69 465,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 69 465,60 |  | 52,30 |  |  | 52,30 |  | 31.12.2021 |  |
| 28 | 19 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.35 |  |  | 1959 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 204,10 |  | 1 097,20 |  | 0,00 |  | 1 097,20 |  |  | 72 |  | 57 796,80 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 57 796,80 |  | 52,68 |  |  | 52,68 |  | 31.12.2021 |  |
| 29 | 20 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.37 |  |  | 1959 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 202,90 |  | 1 096,00 |  | 0,00 |  | 1 096,00 |  |  | 74 |  | 57 739,20 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 57 739,20 |  | 52,68 |  |  | 52,68 |  | 31.12.2021 |  |
| 30 | 21 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.39 |  |  | 1960 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 194,70 |  | 1 086,00 |  | 0,00 |  | 1 086,00 |  |  | 70 |  | 57 345,60 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 57 345,60 |  | 52,80 |  |  | 52,80 |  | 31.12.2021 |  |
| 31 | 22 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.41 |  |  | 1960 |  |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 192,10 |  | 1 083,90 |  | 0,00 |  | 1 083,90 |  |  | 75 |  | 57 220,80 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 57 220,80 |  | 52,79 |  |  | 52,79 |  | 31.12.2021 |  |
| 32 | 23 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.77/3 |  |  | 1992 |  |  |  |  | панель |  | 9 |  | 2 |  | 3 907,30 |  | 3 432,10 |  | 0,00 |  | 3 432,10 |  |  | 133 |  | 3 404 667,35 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3 404 667,35 |  | 992,01 |  |  | 992,01 |  | 31.12.2021 |  |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2022 год |  |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 50 435,50 |  | 45 133,60 | 1 722,50 |  |  |  | 43 411,20 |  | 1 985 |  |  | 132 760 966,83 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 132 760 966,83 |  |  | 2 941,51 |  | 2 941,51 |  | Х |
| 33 | 1 |  | г. Полысаево, ул. Бажова, д.5 |  |  | 1988 |  |  |  | панель |  | 5 |  | 3 |  | 5 003,00 |  | 4 043,10 | 0,00 |  |  |  | 4 043,10 |  | 169 |  |  | 9 212 384,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 9 212 384,93 |  |  | 2 278,54 |  | 2 278,54 |  | 31.12.2022 |
| 34 | 2 |  | г. Полысаево, ул. Бажова, д.7 |  |  | 1987 |  |  |  | панель |  | 5 |  | 3 |  | 4 798,40 |  | 4 068,80 | 0,00 |  |  |  | 4 071,90 |  | 210 |  |  | 9 216 427,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 9 216 427,22 |  |  | 2 265,15 |  | 2 265,15 |  | 31.12.2022 |
| 35 | 3 |  | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.5 |  |  | 1977 |  |  |  | кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 3 694,70 |  | 3 419,20 | 0,00 |  |  |  | 3 419,20 |  | 165 |  |  | 7 785 455,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 7 785 455,62 |  |  | 2 276,98 |  | 2 276,98 |  | 31.12.2022 |
| 36 | 4 |  | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.14 |  |  | 1959 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 144,60 |  | 1 035,70 | 0,00 |  |  |  | 1 035,70 |  | 72 |  |  | 4 293 723,24 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 293 723,24 |  |  | 4 145,72 |  | 4 145,72 |  | 31.12.2022 |
| 37 | 5 |  | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.16 |  |  | 1959 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 163,20 |  | 1 054,00 | 0,00 |  |  |  | 1 054,00 |  | 75 |  |  | 4 300 190,91 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 300 190,91 |  |  | 4 079,88 |  | 4 079,88 |  | 31.12.2022 |
| 38 | 6 |  | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.18 |  |  | 1952 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 166,40 |  | 1 057,50 | 0,00 |  |  |  | 1 057,50 |  | 70 |  |  | 4 279 170,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 279 170,99 |  |  | 4 046,50 |  | 4 046,50 |  | 31.12.2022 |
| 39 | 7 |  | г. Полысаево, ул. Жукова, д.10 |  |  | 1957 |  |  |  | дерево |  | 2 |  | 3 |  | 1 482,50 |  | 1 368,30 | 0,00 |  |  |  | 1 368,30 |  | 40 |  |  | 4 916 873,54 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 916 873,54 |  |  | 3 593,42 |  | 3 593,42 |  | 31.12.2022 |
| 40 | 8 |  | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.2 |  |  | 1958 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 4 |  | 2 162,60 |  | 1 941,40 | 0,00 |  |  |  | 1 941,40 |  | 58 |  |  | 7 858 216,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 7 858 216,89 |  |  | 4 047,71 |  | 4 047,71 |  | 31.12.2022 |
| 41 | 9 |  | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.6 |  |  | 1959 |  |  |  | дерево |  | 3 |  | 4 |  | 1 727,00 |  | 1 541,00 | 0,00 |  |  |  | 1 541,00 |  | 46 |  |  | 6 210 337,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 6 210 337,93 |  |  | 4 030,07 |  | 4 030,07 |  | 31.12.2022 |
| 42 | 10 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.30 |  |  | 1959 |  |  |  | дерево |  | 2 |  | 2 |  | 364,80 |  | 360,60 | 92,00 |  |  |  | 268,60 |  | 20 |  |  | 17 510,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 17 510,40 |  |  | 48,56 |  | 48,56 |  | 31.12.2022 |
| 43 | 11 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.53 |  |  | 1958 |  |  |  | дерево |  | 3 |  | 4 |  | 2 261,00 |  | 2 051,30 | 203,40 |  |  |  | 1 847,90 |  | 36 |  |  | 6 324 226,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 6 324 226,65 |  |  | 3 083,03 |  | 3 083,03 |  | 31.12.2022 |
| 44 | 12 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.56 |  |  | 1960 |  |  |  | дерево |  | 2 |  | 2 |  | 403,60 |  | 361,40 | 0,00 |  |  |  | 361,40 |  | 21 |  |  | 1 421 453,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 1 421 453,28 |  |  | 3 933,19 |  | 3 933,19 |  | 31.12.2022 |
| 45 | 13 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.61 |  |  | 1966 |  |  |  | панель |  | 5 |  | 4 |  | 3 816,70 |  | 3 533,00 | 299,50 |  |  |  | 3 230,50 |  | 152 |  |  | 2 247 076,78 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 247 076,78 |  |  | 636,03 |  | 636,03 |  | 31.12.2022 |
| 46 | 14 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.67 |  |  | 1978 |  |  |  | кирпич |  | 5 |  | 4 |  | 3 617,80 |  | 3 349,20 | 0,00 |  |  |  | 3 349,20 |  | 166 |  |  | 7 584 957,91 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 7 584 957,91 |  |  | 2 264,71 |  | 2 264,71 |  | 31.12.2022 |
| 47 | 15 |  | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.78 |  |  | 1959 |  |  |  | дерево |  | 3 |  | 4 |  | 2 020,60 |  | 1 856,10 | 580,90 |  |  |  | 1 275,20 |  | 62 |  |  | 3 752 168,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 3 752 168,93 |  |  | 2 021,53 |  | 2 021,53 |  | 31.12.2022 |
| 48 | 16 |  | г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.1 |  |  | 1958 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 4 |  | 2 067,50 |  | 1 865,00 | 185,00 |  |  |  | 1 680,00 |  | 63 |  |  | 5 701 710,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 5 701 710,15 |  |  | 3 057,22 |  | 3 057,22 |  | 31.12.2022 |
| 49 | 17 |  | г. Полысаево, ул. Крупской, д.66 |  |  | 1957 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 2 014,90 |  | 1 799,80 | 361,70 |  |  |  | 1 438,10 |  | 68 |  |  | 7 734 253,25 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 7 734 253,25 |  |  | 4 297,28 |  | 4 297,28 |  | 31.12.2022 |
| 50 | 18 |  | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.5 |  |  | 1956 |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 868,50 |  | 807,20 | 0,00 |  |  |  | 807,20 |  | 27 |  |  | 3 045 192,94 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 3 045 192,94 |  |  | 3 772,54 |  | 3 772,54 |  | 31.12.2022 |
| 51 | 19 |  | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.7 |  |  | 1956 |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 1 539,80 |  | 1 369,70 | 0,00 |  |  |  | 1 369,70 |  | 50 |  |  | 4 937 725,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 937 725,42 |  |  | 3 604,97 |  | 3 604,97 |  | 31.12.2022 |
| 52 | 20 |  | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.9 |  |  | 1954 |  |  |  | дерево |  | 2 |  | 3 |  | 1 539,00 |  | 1 368,00 | 0,00 |  |  |  | 1 368,00 |  | 19 |  |  | 4 937 725,42 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 937 725,42 |  |  | 3 609,45 |  | 3 609,45 |  | 31.12.2022 |
| 53 | 21 |  | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.5 |  |  | 1957 |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 670,20 |  | 597,60 | 0,00 |  |  |  | 597,60 |  | 31 |  |  | 2 264 514,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 264 514,28 |  |  | 3 789,35 |  | 3 789,35 |  | 31.12.2022 |
| 54 | 22 |  | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.7 |  |  | 1957 |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 2 |  | 667,70 |  | 594,40 | 0,00 |  |  |  | 594,40 |  | 29 |  |  | 2 272 020,95 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 2 272 020,95 |  |  | 3 822,38 |  | 3 822,38 |  | 31.12.2022 |
| 55 | 23 |  | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.9 |  |  | 1957 |  |  |  | кирпич |  | 2 |  | 3 |  | 1 447,20 |  | 1 328,20 | 0,00 |  |  |  | 1 328,20 |  | 45 |  |  | 5 237 992,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 5 237 992,51 |  |  | 3 943,68 |  | 3 943,68 |  | 31.12.2022 |
| 56 | 24 |  | г. Полысаево, ул. Читинская, д.35 |  |  | 1959 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 204,10 |  | 1 097,20 | 0,00 |  |  |  | 1 097,20 |  | 72 |  |  | 4 312 317,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 312 317,79 |  |  | 3 930,29 |  | 3 930,29 |  | 31.12.2022 |
| 57 | 25 |  | г. Полысаево, ул. Читинская, д.37 |  |  | 1959 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 202,90 |  | 1 096,00 | 0,00 |  |  |  | 1 096,00 |  | 74 |  |  | 4 312 317,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 312 317,79 |  |  | 3 934,60 |  | 3 934,60 |  | 31.12.2022 |
| 58 | 26 |  | г. Полысаево, ул. Читинская, д.39 |  |  | 1960 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 194,70 |  | 1 086,00 | 0,00 |  |  |  | 1 086,00 |  | 70 |  |  | 4 300 190,91 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 300 190,91 |  |  | 3 959,66 |  | 3 959,66 |  | 31.12.2022 |
| 59 | 27 |  | г. Полысаево, ул. Читинская, д.41 |  |  | 1960 |  |  |  | кирпич |  | 3 |  | 3 |  | 1 192,10 |  | 1 083,90 | 0,00 |  |  |  | 1 083,90 |  | 75 |  |  | 4 284 830,20 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 4 284 830,20 |  |  | 3 953,16 |  | 3 953,16 |  | 31.12.2022 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                        Н.Ю. Кудрявцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 24.01.2022 № 62

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Полысаевского городского округа

| № п /п | № п /п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водо- отведения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  |  | работы по строительному контролю |  |
|  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | ед. | руб. | ед. |  | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2020-2022 годы |  | 115 614,90 | 296 790 461,76 | 167 626 746,15 | 0,00 | 5 582 250,00 | 2 095 368,30 | 0,00 | 8 | 13 333 336,00 | 26 602,44 | 135 222 444,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 5 015 035,30 | 36 | 2 927 595,40 | 36 |  | 3 450 716,51 |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2020 год |  | 21 530,70 | 55 915 966,08 | 29 534 917,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 10 000 002,00 | 6 026,70 | 16 963 177,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 1 525 459,10 | 7 | 436 622,10 | 9 |  | 609 656,87 |
| 1 | 1 | г. Полысаево, ул. Жукова, д.8 | 650,80 | 1 728 267,84 | 1 600 836,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 565,80 | 1 536 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 31 238,40 | 1 |  | 32 885,65 |
| 2 | 2 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.64 | 1 960,40 | 5 016 885,12 | 3 642 054,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 060,00 | 3 473 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 94 099,20 | 1 |  | 74 335,47 |
| 3 | 3 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.68 | 1 397,60 | 3 722 621,76 | 4 070 975,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 443,30 | 3 920 002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 67 084,80 | 1 |  | 83 888,06 |
| 4 | 4 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.70 | 903,30 | 2 378 413,44 | 2 254 611,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 797,10 | 2 164 923,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 43 358,40 | 1 |  | 46 329,37 |
| 5 | 5 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.76 | 1 488,30 | 3 908 049,60 | 3 628 140,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 282,10 | 3 482 183,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 71 438,40 | 1 |  | 74 518,73 |
| 6 | 6 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.80 | 984,50 | 2 471 701,44 | 2 484 045,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 878,40 | 2 385 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 47 256,00 | 1 |  | 51 054,72 |
| 7 | 7 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.3 | 883,30 | 2 370 663,36 | 1 640 250,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 1 525 459,10 | 1 | 82 146,90 | 1 |  | 32 644,82 |
| 8 | 8 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.94 | 8 709,70 | 22 725 817,92 | 6 809 334,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 6 666 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 142 666,70 |
| 9 | 9 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.94/1 | 4 552,80 | 11 593 545,60 | 3 404 667,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 71 333,35 |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2021 год |  | 43 648,70 | 111 323 010,24 | 5 330 862,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 | 1 926 194,70 | 1 |  | 71 333,35 |
| 10 | 1 | г. Полысаево, ул. Бажова, д.5 | 5 003,00 | 11 605 314,24 | 240 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 240 144,00 | 0 |  | 0,00 |
| 11 | 2 | г. Полысаево, ул. Бажова, д.7 | 4 798,40 | 11 679 083,52 | 230 323,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 230 323,20 | 0 |  | 0,00 |
| 12 | 3 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.5 | 3 694,70 | 9 814 471,68 | 177 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 177 345,60 | 0 |  | 0,00 |
| 13 | 4 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.14 | 1 144,60 | 2 972 873,28 | 54 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 54 940,80 | 0 |  | 0,00 |
| 14 | 5 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.16 | 1 163,20 | 3 025 401,60 | 55 833,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 55 833,60 | 0 |  | 0,00 |
| 15 | 6 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.18 | 1 166,40 | 3 035 448,00 | 55 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 55 987,20 | 0 |  | 0,00 |
| 16 | 7 | г. Полысаево, ул. Жукова, д.10 | 1 482,50 | 3 927 568,32 | 71 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 71 160,00 | 0 |  | 0,00 |
| 17 | 8 | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.2 | 2 162,60 | 5 572 594,56 | 103 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 103 804,80 | 0 |  | 0,00 |
| 18 | 9 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.28 | 363,10 | 1 042 242,24 | 17 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17 428,80 | 0 |  | 0,00 |
| 19 | 10 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.32 | 405,00 | 1 047 408,96 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 440,00 | 0 |  | 0,00 |
| 20 | 11 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.67 | 3 617,80 | 9 613 543,68 | 173 654,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 173 654,40 | 0 |  | 0,00 |
| 21 | 12 | г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.1 | 2 067,50 | 5 353 296,00 | 117 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 117 847,50 | 0 |  | 0,00 |
| 22 | 13 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.66 | 2 014,90 | 5 166 145,92 | 96 715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 96 715,20 | 0 |  | 0,00 |
| 23 | 14 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.7 | 1 539,80 | 3 931 586,88 | 73 910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 73 910,40 | 0 |  | 0,00 |
| 24 | 15 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.9 | 1 539,00 | 3 926 707,20 | 73 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 73 872,00 | 0 |  | 0,00 |
| 25 | 16 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.5 | 670,20 | 1 715 351,04 | 32 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 169,60 | 0 |  | 0,00 |
| 26 | 17 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.7 | 667,70 | 1 706 165,76 | 32 049,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 32 049,60 | 0 |  | 0,00 |
| 27 | 18 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.9 | 1 447,20 | 3 812 465,28 | 69 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69 465,60 | 0 |  | 0,00 |
| 28 | 19 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.35 | 1 204,10 | 3 149 402,88 | 57 796,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 796,80 | 0 |  | 0,00 |
| 29 | 20 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.37 | 1 202,90 | 3 145 958,40 | 57 739,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 739,20 | 0 |  | 0,00 |
| 30 | 21 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.39 | 1 194,70 | 3 117 254,40 | 57 345,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 345,60 | 0 |  | 0,00 |
| 31 | 22 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.41 | 1 192,10 | 3 111 226,56 | 57 220,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 57 220,80 | 0 |  | 0,00 |
| 32 | 23 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.77/3 | 3 907,30 | 9 851 499,84 | 3 404 667,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3 333 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 71 333,35 |
|  | Итого по Полысаевскому городскому округу на 2022 год |  | 50 435,50 | 129 551 485,44 | 132 760 966,83 | 0,00 | 5 582 250,00 | 2 095 368,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 575,74 | 118 259 267,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 3 489 576,20 | 7 | 564 778,60 | 26 |  | 2 769 726,29 |
| 33 | 1 | г. Полысаево, ул. Бажова, д.5 | 5 003,00 | 11 605 314,24 | 9 212 384,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 367,40 | 9 019 370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 193 014,53 |
| 34 | 2 | г. Полысаево, ул. Бажова, д.7 | 4 798,40 | 11 679 083,52 | 9 216 427,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 368,00 | 9 023 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 193 099,22 |
| 35 | 3 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.5 | 3 694,70 | 9 814 471,68 | 7 785 455,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 155,60 | 7 622 337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 163 118,02 |
| 36 | 4 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.14 | 1 144,60 | 2 972 873,28 | 4 293 723,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 637,32 | 4 203 762,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 89 960,52 |
| 37 | 5 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.16 | 1 163,20 | 3 025 401,60 | 4 300 190,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 638,28 | 4 210 094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 90 096,03 |
| 38 | 6 | г. Полысаево, ул. Бакинская, д.18 | 1 166,40 | 3 035 448,00 | 4 279 170,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,16 | 4 189 515,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 89 655,63 |
| 39 | 7 | г. Полысаево, ул. Жукова, д.10 | 1 482,50 | 3 927 568,32 | 4 916 873,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 179,00 | 4 813 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 103 016,54 |
| 40 | 8 | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.2 | 2 162,60 | 5 572 594,56 | 7 858 216,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 166,40 | 7 693 574,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 164 642,49 |
| 41 | 9 | г. Полысаево, ул. Иркутская, д.6 | 1 727,00 | 4 423 286,40 | 6 210 337,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 909,50 | 5 999 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 82 896,00 | 1 |  | 128 379,93 |
| 42 | 10 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.30 | 364,80 | 1 035 066,24 | 17 510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17 510,40 | 0 |  | 0,00 |
| 43 | 11 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.53 | 2 261,00 | 5 888 051,52 | 6 324 226,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 922,60 | 6 085 469,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 108 528,00 | 1 |  | 130 229,05 |
| 44 | 12 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.56 | 403,60 | 1 037 362,56 | 1 421 453,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 336,20 | 1 372 704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 19 372,80 | 1 |  | 29 375,88 |
| 45 | 13 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.61 | 3 816,70 | 10 141 123,20 | 2 247 076,78 | 0,00 | 0,00 | 2 095 368,30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 106 867,60 | 1 |  | 44 840,88 |
| 46 | 14 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.67 | 3 617,80 | 9 613 543,68 | 7 584 957,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 125,84 | 7 426 040,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 158 917,27 |
| 47 | 15 | г. Полысаево, ул. Космонавтов, д.78 | 2 020,60 | 5 327 749,44 | 3 752 168,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 3 489 576,20 | 1 | 187 915,80 | 1 |  | 74 676,93 |
| 48 | 16 | г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.1 | 2 067,50 | 5 353 296,00 | 5 701 710,15 | 0,00 | 5 582 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 119 460,15 |
| 49 | 17 | г. Полысаево, ул. Крупской, д.66 | 2 014,90 | 5 166 145,92 | 7 734 253,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 148,00 | 7 572 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 162 045,25 |
| 50 | 18 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.5 | 868,50 | 2 316 986,88 | 3 045 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,20 | 2 940 576,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 41 688,00 | 1 |  | 62 928,34 |
| 51 | 19 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.7 | 1 539,80 | 3 931 586,88 | 4 937 725,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 184,00 | 4 834 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 103 453,42 |
| 52 | 20 | г. Полысаево, ул. Покрышкина, д.9 | 1 539,00 | 3 926 707,20 | 4 937 725,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 184,00 | 4 834 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 103 453,42 |
| 53 | 21 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.5 | 670,20 | 1 715 351,04 | 2 264 514,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 543,00 | 2 217 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 47 445,28 |
| 54 | 22 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.7 | 667,70 | 1 706 165,76 | 2 272 020,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 544,80 | 2 224 418,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 47 602,55 |
| 55 | 23 | г. Полысаево, ул. Свердлова, д.9 | 1 447,20 | 3 812 465,28 | 5 237 992,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 256,00 | 5 128 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 109 744,51 |
| 56 | 24 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.35 | 1 204,10 | 3 149 402,88 | 4 312 317,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,08 | 4 221 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 90 350,11 |
| 57 | 25 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.37 | 1 202,90 | 3 145 958,40 | 4 312 317,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,08 | 4 221 967,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 90 350,11 |
| 58 | 26 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.39 | 1 194,70 | 3 117 254,40 | 4 300 190,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 638,28 | 4 210 094,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 90 096,03 |
| 59 | 27 | г. Полысаево, ул. Читинская, д.41 | 1 192,10 | 3 111 226,56 | 4 284 830,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 636,00 | 4 195 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 |  | 89 774,20 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                        Н.Ю. Кудрявцева

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 24.01.2022 № 62

| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Полысаевского городского округа Кузбасса на 2014-2043 годы, на 2020-2022 годы в 2020-2022года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего |  | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана |  |  | Количество МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I квартл |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | всего |  | I квартл |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | всего |
|  |  |  | кв.м |  | чел. |  |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | ед. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  |  | Итого по Полысавскому городскому округу на 2020-2022 годы | 115 614,90 |  | 4 463 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 59 |  | 59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 167 626 746,15 |  | 167 626 746,15 |
| 1 |  | Полысаевский городской округ | 21 530,70 |  | 692 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 9 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 29 534 917,27 |  | 29 534 917,27 |
| 2 |  | Полысаевский городской округ | 43 648,70 |  | 1 786 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23 |  | 23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 5 330 862,05 |  | 5 330 862,05 |
| 3 |  | Полысаевский городской округ | 50 435,50 |  | 1 985 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27 |  | 27 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 132 760 966,83 |  | 132 760 966,83 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                        Н.Ю. Кудрявцева