| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | 21.03.2025 | № | 556 |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 02.11.2023 № 715 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбасса»,  в целях повышения уровня благоустройства территории муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, развития благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы.

- 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы         Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Михайлову О.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

| Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | Е.В. Никитин |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от | 21.03.2025 | № | 556 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ»

на 2025-2030 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной

городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий

муниципальный округ» на 2025-2030 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 11.11.2024 № 47 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2025-2027 годы» (в редакции распоряжения от 27.02.2025 № 19) |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Директор Программы | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Михайлова О.А. |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Исполнители Программы | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Цели Программы | Доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований; модернизация объектов внешнего благоустройства; обеспечение современного озеленения муниципального округа; благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа |
| Задачи Программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа; организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Сроки реализации Программы | 2025-2030 годы |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | Программа включает следующие мероприятия: «Реализация программ формирования современной городской среды»: благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий; благоустройство общественной территории; «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства)»; - «Мероприятия по заключению соглашений с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в адресный перечень таких объектов и подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц»; - «Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 198 085,1 тыс. руб., в том числе: по годам реализации: 2025 год – 134 769,6 тыс. руб., 2026 год – 32 278,5 тыс. руб., 2027 год – 31 037,0 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб., 2030 год – 0,0 тыс. руб.; по источникам финансирования: 1) 182 056,9 тыс. руб. средства федерального бюджета, в том числе по годам реализации: 2025 год – 127 568,3 тыс. руб., 2026 год – 28 727,9 тыс. руб., 2027 год – 25 760,7 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб., 2030 год – 0,0 тыс. руб.; 2) 11 429,2 тыс. руб. средства областного бюджета, в том числе по годам реализации: 2025 год – 2 602,3 тыс. руб., 2026 год – 3 550,6 тыс. руб., 2027 год – 5 276,3 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб., 2030 год – 0,0 тыс. руб.; 3) 4 599,0 тыс. руб. средства бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в том числе по годам реализации: 2025 год – 4 599,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб., 2029 год – 0,0 тыс. руб., 2030 год – 0,0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов: доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы. Директор Программы до 20 января предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы и пояснительную записку к нему в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами. Технико-экономическое обоснование Программы

Мониторинг технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального округа показал низкий уровень их благоустройства.

Для решения данной проблемы требуется участие органов местного самоуправления и взаимодействие с населением, финансирование с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Для решения вопросов благоустройства территории муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Анализ сферы благоустройства в муниципальном округе показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых и общегородских территорий.

Всего на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа насчитывается 854 дворовые территории многоквартирных жилых домов и проездов к ним, общая площадь внутридворовых территорий и проездов составляет 2 721,63 тыс. кв. м. Во многих дворах недостаточное количество стоянок для личного транспорта, недостаточная обеспеченность жителей многоквартирных домов площадками дворового благоустройства (для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей). Все благоустроенные дворовые территории освещены частично либо полностью.

Проведенный анализ текущего состояния сферы благоустройства на 1 января  2025 года позволяет сделать следующие выводы:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – 382 двора общей площадью 1 199,0 тыс. кв. м;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов – 45 %;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ) – 30 %;

количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, бульвары, пешеходные тротуары) – 119 территорий общей площадью 617,1 тыс. кв. м;

доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий – 53 % и 477,9 тыс. кв.м;

доля и площадь общественных территорий (парки, скверы и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 47 % и 139,2 тыс. кв.м.

В то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем – низкий уровень общего благоустройства дворовых и общественных территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

В целях приведения наиболее посещаемых общественных территорий (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовых территорий в соответствие с современными требованиями могут быть выполнены следующие виды работ:

1) благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий, в том числе:

ремонт автомобильных дорог общего пользования;

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения общественных территорий;

установка скамеек;

установка урн для мусора;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение общественных территорий;

иные виды работ;

2) благоустройство дворовых территорий, в том числе:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн;

ремонт автомобильных парковок;

озеленение территорий;

ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт твердых покрытий аллей;

ремонт отмостки;

б) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

ремонт пешеходных мостиков;

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;

ремонт (устройство) площадок перед подъездами, крылец;

демонтаж (разборка) существующих малых архитектурных форм, фундаментов малых архитектурных форм;

ремонт (устройство) площадок ТКО;

установка знаков «парковка (парковочное место)» с табличкой «инвалиды».

Выполнение работ из минимального перечня работ осуществляется в рамках Программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ, а также оплаты в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Выполнение работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках  Программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ, а также оплаты в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.

Для работ, предусмотренных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм), обязательным условием является обязательное софинансирование заинтересованными лицами выполнения указанных видов работ в размере не менее 90 процентов от общей стоимости необходимых работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

предоставление материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда с асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м | с бордюром 5 250 | без бордюра 2 426 |
| 2 | Ремонт внутриквартального, дворового проезда с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв.м | с бордюром 4 505 | без бордюра 1 680 |
| 3 | Установка скамейки | 1 шт. | 2 643 |  |
| 4 | Стоимость скамейки | 1 шт. | 15 619÷105 027 |  |
| 5 | Стоимость скамейки без спинки | 1 шт. | 16 746 |  |
| 6 | Стоимость урны для мусора с установкой | 1 шт. | 6 112 |  |
| 7 | Установка светильника (над подъездом дома) | 1 пог.м | 21 519 |  |
| 8 | Стоимость светильника | 1 шт. | 6 790 |  |
| 9 | Ремонт автомобильных парковок | 1 кв.м | 3 960÷5 166 |  |
| 10 | Озеленение территорий |  |  |  |
|  | посадка деревьев | 1 шт. | 4 160 |  |
|  | саженцы деревьев | 1 шт. | 926÷14 475 |  |
|  | устройство газона | 1 кв.м | 3 882 |  |
|  | корчевка пней | 1 куб.м | 371,25 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 11 | Ремонт тротуаров (без бордюра) | 1 кв.м | 4 047 |  |
| 12 | Ремонт отмостки (без бордюра) | 1 кв.м | 6 720 |  |
| 13 | Ремонт пешеходных дорожек | 1 кв.м | 2 015÷2 475 |  |
| 14 | Ремонт твердых покрытий аллей | 1 кв.м | 2 145÷3 960 |  |

Внесение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведение общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы и Положением об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципального округ» на 2025-2030 годы, утвержденными постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

2) рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы, утвержденными постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

3) рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в Программу общественных территорий муниципального округа, на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы наиболее посещаемой общественной территории муниципального округа, подлежащей благоустройству в 2025-2030 годы, утвержденными постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и наиболее посещаемых общественных территорий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на которых планируется благоустройство в 2025-2030 годах, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025-2030 годах, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Адресный перечень общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации мероприятия «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления, приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, включают в себя:

проведение визуального обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с Порядком инвентаризации, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения»;

оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», включают в себя:

подготовку и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома);

проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков);

представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы приведено в разделе 9 настоящей Программы.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведен в  приложении № 6 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программных мероприятий, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий общественной комиссией.

Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программных мероприятий, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующих программных мероприятий или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в установленные сроки. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программных мероприятий, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией.

Предельная дата заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований;

модернизация объектов внешнего благоустройства;

обеспечение современного озеленения муниципального округа;

благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий муниципаль-ного округа.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

- 3. Система программных мероприятий

- В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение следующих мероприятий:

- реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий; благоустройство общественной территории);

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры и                искусства);

- мероприятия по заключению соглашений с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в адресный перечень таких объектов и подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года.

- Исполнитель по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

4. Информация об участии внебюджетных фондов

в реализации Программы

В случае, если собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), примут решение о финансовом участии  в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и (или) в случае включения заинтересованными лицами в заявку по  благоустройству дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства, руководствуясь требованиями Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, на выполнение работ минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием, а также порядка и форм трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ, приведенного в приложении № 7 к настоящей Программе.

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов реализации Программы

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение целевых индикаторов, приведенных в таблице 2.

Целевые индикаторы Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый период | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цели Программы: доведение периодичности выполнения работ по содержанию объектов внешнего благоустройства до установленных нормативных требований; модернизация объектов внешнего благоустройства; обеспечение современного озеленения муниципального округа; благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы: организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа; организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий муниципального округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед./тыс.кв.м | 382/1199,0 | 382/1199,0 | 382/1199,0 | 382/1199,0 | 382/1199,0 | 382/1199,0 | 382/1199,0 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | проценты | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) | проценты | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 477,9 | 489,2 | 500,5 | 511,8 | 523,1 | 534,4 | 545,7 |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | проценты | 77,4 | 79,3 | 81,1 | 83,0 | 84,8 | 86,6 | 88,4 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя муниципального образования | кв.м | 34,5 | 35,3 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 |
| 8. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел./часы | 140 | 160 | 180 | 185 | 190 | 200 | 215 |
| 9. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единиц нарастающим итогом | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 6. Условие о проведении работ по благоустройству в соответствии

- с требованиями обеспечения доступности для инвалидов и других

- маломобильных групп населения

- Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, а также наиболее посещаемых общественных территорий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- 7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого городского округа от 20.10.2022 № 1925 (далее – Порядок).

Директор Программы ежегодно до 20 января предоставляет сводный отчет о ре-зультатах реализации Программы за прошедший финансовый год в финансовое управ-ление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по фор-мам согласно приложениям  № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о вы-полненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Програм-мы.

Программа подлежит корректировке в случаях:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных Программой;

изменения требований федерального и областного законодательства;

изменения числа участников Программы.

При внесении изменений в Программу обеспечивается проведение общественных обсуждений проекта Программы.

8. Программные мероприятия

| Наименование мероприятий | Исполнитель программного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий | Управление жилищно-коммуналь-ного и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение доли и площади благоустроенных дворовых территорий муниципального округа | Формирование адресного перечня многоквартирных домов (далее – МКД), прошедших отбор на основании предложений заинтересованных лиц, собственников помещений в МКД; организация ремонта дворовых территорий, предусмотренных Программой; контроль качества работ | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-устроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования) |
| - 2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2030 года | Управление жилищно-коммуналь-ного и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |  |  |
| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |
| 3. Благоустройство общественной территории | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление жилищно-коммуналь-ного и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального ок-руга | Определение на основании предложений заинтересованных лиц территории общего пользования, подлежащей благоустройству; подготовка проекта ремонта; организация ремонта территории общего пользования муниципального округа | Количество благоустроенных общественных территорий; площадь благоустроенных общественных территорий; доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на одного жителя муниципального образования |
| - 4. Мероприятия по заключению соглашений с собственниками (пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в адресный перечень таких объектов и подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства) | Управление культуры администрации Ленинск-Куз-нецкого муниципального округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |

9. Ресурсное обеспечение реализации Программы

| Наименование Программы, мероприятий | Исполнитель программного мероприятия | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы |  | всего | 134 769,6 | 32 278,5 | 31 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 127 568,3 | 28 727,9 | 25 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 602,3 | 3 550,6 | 5 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 4 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 36 126,0 | 32 278,5 | 31 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 887,7 | 28 727,9 | 25 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 625,7 | 3 550,6 | 5 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 3 612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 98 643,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 96 680,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 986,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Реализация программ формирования современной городской среды |  | всего | 36 126,0 | 32 278,5 | 31 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 887,7 | 28 727,9 | 25 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 625,7 | 3 550,6 | 5 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 3 612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Благоустройство общественной территории |  | всего | 36 126,0 | 32 278,5 | 31 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 887,7 | 28 727,9 | 25 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 625,7 | 3 550,6 | 5 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 3 612,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Благоустройство сквера Памяти у часовни «Всех Скорбящих Радость», г.Ленинск-Кузнецкий | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 28 864,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 24 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 298,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 2 886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Благоустройство сквера по ул. Чкалова, между домами 3 и 6, п. Демьяновка | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 3 260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 788,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 326,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3. Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Зорина, г. Ленинск-Кузнецкий | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 499,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Энгельса от д. 8 до д. 10, г. Ленинск-Кузнецкий | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 1 087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 929,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 48,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому по ул. Ломоносова, д. 1а (1 этап), г. Ленинск-Кузнецкий | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 1 837,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 570,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 82,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 183,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Благоустройство парка имени А.В.Суворова, 4 этап, г. Полысаево | Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 576,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 492,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры и искусства) | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 98 643,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 96 680,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 976,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 986,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу | О.А. Михайлова |
| --- | --- |

| Приложение № | 1 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025–2030 годы |  |

ПОРЯДОК

разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов

благоустройства дворовых и наиболее посещаемых общественных территорий

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

1. Порядок разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых  и наиболее посещаемых общественных территорий (далее – Порядок) разработан с целью определения порядка разработки, согласования и утверждения дизайн-проектов.

2. Разработка дизайн-проекта общественной территории обеспечивается управлением архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, управлением жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (далее – уполномоченные органы).

3. Разработка дизайн-проекта дворовой территории обеспечивается заинтересованными лицами.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и наиболее посещаемых общественных территорий, прошедших отбор, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой и наиболее посещаемой общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

5. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.                 Дизайн-проект  дворовых территорий может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, и сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок на текущий год.

Дизайн-проект наиболее посещаемых общественных территорий может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде – изображение наиболее посещаемой общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства общественной территории, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, и сметным расчетом стоимости работ.

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

инвентаризация дворовой, наиболее посещаемой общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

разработка дизайн-проекта;

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025-2030 годы (далее – общественная комиссия).

7. Представитель заинтересованных лиц обязан представить в общественную комиссию согласованный дизайн-проект для утверждения до 1 марта текущего года.

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной комиссии.

| Приложение № | 2 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025–2030 годы |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству,

расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, на которых планируется благоустройство в 2025-2030 годах

2025-2030 годы

г. Ленинск-Кузнецкий

ул. 7 Ноября, 1; ул. 8 Марта, 26; ул. 8 Марта, 28; ул. Аккумуляторная, 9; ул. Белинского, 5; ул. Васильева, 3; ул. Васильева, 5; ул. Васильева, 7;  ул. Васильева, 9;                   ул. Васильева, 12; ул. Васильева, 13;  ул. Васильева, 14; ул. Вокзальная, 5а; ул. Вокзальная, 24; ул. Вокзальная, 26а; ул. Вокзальная, 36; ул. Гагарина, 8; ул. Гагарина, 9;                        ул. Горького, 2; ул. Горького, 10; ул. Горького, 12; ул. Григорченкова, 1; ул. Григорченкова, 3; ул. Григорченкова, 31; ул. Григорченкова, 33;  ул. Григорченкова, 33а; ул. Григорченкова, 35; ул. Григорченкова, 37; ул. Григорченкова, 37а; ул. Григорченкова, 39;  ул. Дальневосточная, 25; ул. Дальневосточная, 27; ул. Зварыгина, 1; ул. Зварыгина, 4а; ул.  Зварыгина,  5; ул.  Зварыгина,  8; ул.  Зварыгина, 8а; ул. Зварыгина, 10; ул. Зварыгина, 10а; ул. Зварыгина, 12; ул. Зварыгина, 14; ул. Зварыгина, 15; ул. Зварыгина, 18;            ул. Зварыгина, 22; ул. Земцова, 2а; ул. Земцова, 3; ул. Земцова, 3а; ул. Земцова, 6а;                    ул.  Земцова,  7; ул. Земцова, 8; ул. Земцова, 8а; ул. Земцова, 10; ул. Земцова, 12; ул. Зорина, 1; ул. Иртышская, 11;  ул. Иртышская, 13; пр. Кирова, 1; пр. Кирова, 1а; пр. Кирова, 26; пр.  Кирова,  28; пр.  Кирова,  29; пр. Кирова, 30; пр. Кирова, 31; пр. Кирова, 32; пр. Кирова, 34а; пр. Кирова, 34б; пр. Кирова, 38; пр. Кирова, 38а; пр. Кирова, 39; пр. Кирова, 42; пр. Кирова, 46; пр. Кирова, 47а; пр. Кирова, 47б; пр. Кирова, 48; пр. Кирова, 49; пр. Кирова, 51; пр. Кирова, 51а; пр. Кирова, 52; пр. Кирова, 53; пр. Кирова, 54; пр. Кирова, 58; пр. Кирова, 60; пр. Кирова, 67; пр. Кирова, 69; пр. Кирова, 69а; пр. Кирова, 71; пр. Кирова, 71а; пр. Кирова, 75; пр. Кирова, 75а; пр. Кирова, 79; пр. Кирова, 79а; пр. Кирова, 81; пр.  Кирова, 83;  пр.  Кирова, 83а; пр. Кирова, 87; пр. Кирова, 87а; пр. Кирова, 89;                 пр. Кирова, 90а; пр. Кирова, 91;  пр. Кирова, 93; пр. Кирова, 93а; пр. Кирова, 95; пр. Кирова, 96;  пр. Кирова,  96а; пр. Кирова, 98; пр. Кирова, 100; пр. Кирова, 100б;  пр. Кирова, 108; пр. Кирова, 108б; пр. Кирова, 120; б-р Клюева, 4; пр. Кольчугинский, 3;                  пер. Комбайнеров, 3а;  ул. Коростылева, 17; ул. Коростылева, 19; ул. Коростылева, 25; ул. Красноармейская, 1; пер. Крупина, 20;  пер.  Крупина,  21;  пер.  Крупина,  22;                 пер.  Крупина,  23;   пер.  Крупина, 29; пер. Крупина, 29а; пер. Крупина, 30; пер. Крупина, 32; ул. Левитана, 30;   ул. Левитана, 34; ул.  Левитана,  42; пр. Левитана, 1; пр. Ленина, 3; пр. Ленина, 4;  пр. Ленина, 5; пр. Ленина, 6; пр. Ленина, 13а; пр. Ленина, 13б;             пр. Ленина, 17; пр. Ленина, 19; пр. Ленина, 21; пр. Ленина, 24; пр. Ленина, 25; пр. Ленина, 26; пр. Ленина, 28;    пр. Ленина, 29; пр. Ленина, 31; пр. Ленина, 33; пр. Ленина, 35; пр. Ленина, 37; пр. Ленина, 39; пр. Ленина, 41;  пр. Ленина, 43; пр. Ленина, 43б; пр. Ленина, 45;  пр. Ленина, 47;  пр. Ленина, 48;  пр.  Ленина, 48а;  пр.  Ленина, 49;  пр.  Ленина, 49а;  пр.  Ленина, 50; пр.  Ленина, 50а;  пр.  Ленина, 51;  пр.  Ленина, 52;   пр.  Ленина, 52а; пр. Ленина, 53/2; пр. Ленина, 53/3;  пр. Ленина, 54;  пр. Ленина, 55/1;  пр. Ленина, 56;  пр.  Ленина, 57/1; пр. Ленина, 57б;   пр.  Ленина, 58;  пр. Ленина, 58а;  пр. Ленина, 58б; пр. Ленина,  59/3; пр.  Ленина,  60;  пр.  Ленина, 60а;  пр. Ленина, 65;  пр. Ленина, 67/1;  пр. Ленина,  67/2;  пр. Ленина, 67/3;  пр. Ленина,  67/4;  пр. Ленина,  69;                 пр. Ленина, 70а;  пр. Ленина, 71; пр. Ленина, 72;  пр. Ленина, 72а;  пр. Ленина, 72б;              пр. Ленина,  74;  пр. Ленина, 75/2;  пр.  Ленина, 76;  пр. Ленина, 76а;  пр. Ленина,  80;   пр. Ленина,  80а;  пр. Ленина,  82/1; пр. Ленина, 84; пр. Ленина, 88/2; пр. Ленина, 90/1; пр. Ленина, 90/2; пер. Ленский, 1; пер. Ленский, 2; пер. Ленский, 3; пер. Ленский, 5;            ул. Лермонтова, 4; ул. Лесной городок, 5;  ул. Лесной городок,  6;  ул. Лесной городок, 7; ул. Лесной городок, 8; ул. Лесной городок, 9; ул. Лесной городок, 10; ул. Лесной городок, 11; ул. Лесной городок, 12; ул. Лесной городок, 13; ул. Лесной городок, 23; ул. Лесной городок, 24; ул. Лесной городок, 25; ул. Лесной городок, 26; ул. Лесной городок, 28; ул. Ломоносова, 1; ул. Ломоносова, 2;  ул. им. Мациенко, 3; ул. Менделеева, 4; ул. Менделеева, 5; ул. Менделеева, 7; ул. Менделеева,  9;  ул.  Менделеева,  12;  ул.    Менделеева, 14;  ул. Менделеева, 15; ул. Менделеева, 19; ул.   Менделеева,  20; ул. Менделеева, 21;  ул.  Менделеева,  22;  ул.  Менделеева, 23; ул. 7 Микрорайон, 1; ул. 7 Микрорайон, 2;   ул. 7 Микрорайон, 3;  ул. 7 Микрорайон, 4;  ул. 7 Микрорайон, 5;  ул. Мусохранова,  1;  ул.   Новокировский  проезд,  2;  ул. Новокировский проезд, 3; ул. Новокировский проезд, 3а; ул. Новокировский проезд, 3б;  ул.  Новокировский  проезд,  4; ул. Новокировский проезд, 7а; ул. Новокировский проезд, 8; ул. Новокировский проезд, 9; ул. Новокировский проезд, 9а; ул. Новокировский проезд, 10; ул. Новокировский  проезд, 10а;              ул.  Новокировский  проезд, 11;  ул. Новокировский  проезд,  12;  ул. Новокировский проезд, 13; ул. Новокировский проезд, 14;  ул.  Новокировский проезд, 15; ул. Новокировский проезд, 16; ул. Новокировский проезд, 17; ул. Новокировский проезд, 18;            ул. Новокировский проезд, 19; ул. Новокировский проезд, 20; ул. Пушкина, 1; ул. Пушкина, 3;  ул. Пушкина, 3а; ул. Пушкина, 8; ул. Пушкина, 10; ул. Пушкина, 11; ул. Пушкина, 11а; ул. Пушкина, 12; ул. Пушкина, 13; ул. Пушкина, 14; ул. Пушкина, 15; ул. Пушкина, 19;  ул. Пушкина, 19а; ул. Пушкина, 21; ул. Пушкина, 50; ул. Пушкина, 52; ул. Пушкина, 64/1; ул. Пушкина, 66; ул. Пушкина, 74; ул. Пушкина, 76; ул. Пушкина, 84; ул. Пушкина, 88;  ул. Розы Люксембург, 27; ул. Розы Люксембург, 29; ул. Розы Люксембург, 37;              ул. Розы Люксембург, 39; ул. Розы Люксембург, 43;       ул. Розы Люксембург, 47; ул. Рязанская, 39; ул.  Рязанская, 41;  ул. Рязанская, 41а;  ул. Рязанская, 43;  ул. Рязанская, 43а;  пер. Саянский, 26; ул. Спасстанция, 2а; ул. Спасстанция, 4; ул. Спасстанция,  4а; ул. Спасстанция, 6; ул. Спасстанция, 8б; ул. Спасстанция, 14;  ул. Спасстанция, 18; ул. Спасстанция, 22; ул.  Спасстанция,  26;  пр-д  Суворова, 1;  пр-д  Суворова, 2; пр-д Суворова, 3;           пр-д Суворова, 8; пр-д Суворова, 9; пр-д Суворова, 10; ул. Суворова, 5; ул. Суворова, 6;  ул. Суворова, 7; ул. Суворова, 7а; ул. Суворова, 8;  ул.   Суворова,  9;  ул.  Суворова, 10;  ул.  Суворова,  12/2;  ул.  Суворова,  12а; ул. Суворова, 14; ул. Суворова, 16; ул. Суворова, 215; ул.  Суворова, 234; ул. Суворова, 236; ул. Суворова, 236а; ул. Суворова, 272;             пр. Текстильщиков,  4/2;  пр.  Текстильщиков,  4/4;  пр. Текстильщиков, 5/1;  пр. Текстильщиков,  6/1;  пр.  Текстильщиков,  7/1;  пр.  Текстильщиков, 7/2; пр. Текстильщиков, 7/4; пр. Текстильщиков, 9/2; пр. Текстильщиков, 9/3; пр. Текстильщиков, 9/4;              пр.  Текстильщиков,  11/1;  пр. Текстильщиков, 11/2; ул. Телефонная,  15в;  ул.  Толбухина,  28а;  ул. Толбухина, 28а; ул. Толбухина, 32; ул. Толбухина, 34; ул. Толбухина, 37; ул. Толбухина, 43;  ул.  Толбухина,  43а;  ул.  Топкинская, 6/1; ул. Топкинская, 6/2;              ул. Топкинская, 6/3; ул. Топкинская, 10/2; ул.  Топкинская, 14;   ул.  Топкинская, 16;             ул. Топкинская, 153; ул. Топкинская, 156б; пер. Трестовский, 3; пер. Трестовский, 7;  пер. Трестовский, 9;  ул. Туснолобовой, 27;  ул. Туснолобовой, 29;  ул. Туснолобовой, 31;  ул. Узловая, 1; ул. Узловая, 3; ул. Ульяновская, 3; ул. Ульяновская, 4; б-р Химиков, 3;              б-р Химиков, 3/1; б-р Химиков, 4; б-р  Химиков, 8/1; б-р Химиков, 9/1; б-р Химиков, 9/3; б-р Химиков,  10/3;  б-р Химиков, 12; ул. Чекмарева, 17;  ул. Чекмарева, 21; ул. Чекмарева, 23; ул. Чекмарева, 28а; ул. Чекмарева, 30; ул. Чекмарева, 32; ул. Чекмарева, 34;                ул. Чекмарева, 36;  пр.  Шахтеров, 48;  пр. Шахтеров, 48а;  пр.  Шахтеров, 48б;  пр. Шахтеров, 50; пр. Шахтеров, 50а; ул. Шевцовой, 1; ул. Шевцовой, 3; ул. Шевцовой, 8;             ул. Шевцовой, 10; ул. Шилина, 2; ул. Шилина, 6; ул. Шишлянникова, 2; ул. Шишлянникова, 5а; ул. Шишлянникова, 9; ул. Шишлянникова, 12; ул. Шишлянникова, 14; ул. Щегловская, 7; ул. Энгельса, 1; ул. Энгельса, 5; ул. Энгельса, 8;  ул. Юргинская, 4/1; ул. Юргинская, 4/2; ул. Юргинская, 8; ул. Юргинская, 14.

г. Полысаево

ул. Автодорожная, 25; ул. Автодорожная, 29; ул. Анжерская, 4; ул. Бажова, 3;              ул. Бажова, 5; ул. Бажова, 7; ул. Иркутская, 2; ул. Иркутская, 4; ул. Карбышева, 14;                    ул. Конституции, 11а; ул. Космонавтов, 28; ул. Космонавтов, 30; ул. Космонавтов, 32;   ул. Космонавтов, 36а; ул. Космонавтов, 38а; ул. Космонавтов, 39а; ул. Космонавтов, 40а; ул. Космонавтов, 45; ул. Космонавтов, 47; ул. Космонавтов, 56; ул. Космонавтов, 62;               ул.  Космонавтов,  77/3; ул.  Космонавтов,  77а;  ул.  Космонавтов,  82а;  ул. Космонавтов, 94/1; ул. Кремлевская, 1; ул. Кремлевская, 12; ул. Кремлевская, 21; ул. Крупской, 98; ул. Крупской, 102; ул. Крупской, 126; ул. Крупской, 130; ул. Молодежная, 17; ул. Молодежная, 19; ул. Молодогвардейцев, 24; ул. Молодогвардейцев, 26; ул. Молодогвардейцев, 28; ул. Молодогвардейцев, 30; ул. Победы, 1; ул. Победы, 2; ул. Победы, 3; ул. Победы, 4; ул. Победы, 5; ул. Победы, 6; ул. Прокопьевская, 19; ул. Республиканская, 9;             ул. Республиканская, 11; ул. Севастопольская, 50; ул. Токарева, 20; ул. Читинская, 39а; ул.   Шукшина,  20;  ул.  Шукшина,  24; ул. Шукшина, 25; ул. Шукшина, 26; ул. Шукшина, 27; ул. Шукшина, 29; ул. Шукшина, 30; ул. Шукшина, 31; ул. Шукшина, 32;                       ул. Шукшина, 33; ул. Шукшина, 36.

Сельские территории

с. Драченино: ул. Первомайская, 67; пер. Рабочий, 2; пер. Рабочий, 4; п. Клейзавод: ул. Заводская, 1;  ул. Заводская, 2;  ул. Заводская, 5;  ул.  Заводская,  6;  ул. Заводская, 7;  с.  Красное: ул.  Чапаева,  3;  ул.  Чапаева,  2;  п. Чкаловский:  ул.  50 лет Октября, 12; ул. 50 лет Октября, 14  п. Мирный: ул.  Школьная, 18; ул. Школьная, 19;                       ул. Школьная, 21.

| Приложение № | 3 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципального округ» на 2025–2030 годы |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих                    благоустройству в 2025-2030 годах, расположенных на территории

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

2025 год

г. Ленинск-Кузнецкий

Сквер Памяти у часовни «Всех Скорбящих Радость»

Территория, прилегающая к многоквартирному дому по ул. Ломоносова, д. 1а                (1 этап)

Пешеходный тротуар по ул. Зорина

Пешеходный тротуар по ул. Энгельса от д. 8 до д. 10

г. Полысаво

Парк имени А.В.Суворова, 4 этап

Сельские территории

Сквер по ул. Чкалова, между домами 3 и 6, п. Демьяновка

2026-2030 годы

г. Ленинск-Кузнецкий

Сквер Мартовского восстания  по ул. Мусохранова

Мартовский сквер по ул. Коммунистическая

Аллея по ул. Спасстанция

Сквер в районе дома № 51а по пр. Кирова

Сквер по ул. Шакурина

Сквер у железнодорожного вокзала

Пешеходные тротуары по ул. 7 Ноября, ул. 10 лет Октября, ул. Васильева, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Григорченкова, ул. Деповская, ул. Зварыгина, ул. Земцова,                    ул. Зорина, ул. Калинина, ул. Капитальная,  пр. Кирова, ул. Кирпичная, ул. Кирсанова, пр. Кольчугинский, ул. Коммунистическая, ул. Лазарева, ул. Ленина, пр. Ленина,                     ул. Лермонтова, ул. Лесной городок, ул. Маресьева, ул. Менделеева, ул. Мусохранова, ул. Новокировский проезд, ул. Океанская, ул. Партизанская, ул. Пушкина, ул. Садовая, ул. Суворова, ул. Сухова, ул. Телефонная, пр-д Тверской, ул. Топкинская, ул. Ульяновская, б-р Химиков,  ул. Чекмарева, ул. Шакурина, ул. Шевцовой, ул. Шишлянникова,                ул. Энгельса.

г. Полысаево

Сквер молодоженов

Сквер Памяти

Сельские поселения

Территория, прилегающая к сельскому дому культуры по ул. Центральная, д. 1,              д. Красноярка

Территория, прилегающая к сельскому дому культуры по ул. Центральная, д. 8,             с. Подгорное

| Приложение № | 4 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципального округ» на 2025–2030 годы |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации мероприятия

«Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды»

2025

Территория, прилегающая к Дворцу культуры и искусства

| Приложение № | 5 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципального округ» на 2025–2030 годы |  |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными

с органами местного самоуправления

| № п/п | Наименование объекта недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) | Кадастровый номер | Местоположение (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект незавершенного строительства | 42:26:0301001:26142 | ул.7 Микрорайон, д.2, участок находится примерно в 130 м по направлению на юго-запад |

| Приложение № | 6 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципального округ» на 2025–2030 годы |  |

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой

территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Урна для мусора                                                                  Светильник

Скамейка

Бордюр тротуарный	Бордюр дорожный

Ремонт дворовых проездов

Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек

Ремонт автомобильных парковок

Ремонт твердых покрытий аллей

Ремонт отмостки

Озеленение

| Приложение № | 7 |
| --- | --- |
| к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на 2025–2030 годы |  |

ПОРЯДОК

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1. Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, организаций, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и наиболее посещаемых общественных территорий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, организаций, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном исполнительным органом Кемеровской области – Кузбасса;

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой Кемеровской области – Кузбасса.

Организация финансового участия на выполнение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий заинтересованными лицами осуществляется путем добровольного безвозмездного перечисления денежных средств в бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

2.2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой Кемеровской области – Кузбасса.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае финансового участия денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета администраторов доходов бюджета, открытые управлению жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (далее – Управление) и комитету по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (далее – Комитет) в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области – Кузбассу.

3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Управление заключает соглашения с управляющей организацией, ТСЖ, осуществляющими управление многоквартирными домами, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

3.3. Комитет заключает соглашения с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.4. Управление и Комитет обеспечивают учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству.

3.5. Управление и Комитет обеспечивают ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству, и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Формирование современной городской среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ» на                             2025-2030 годы и организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением на финансирование минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству дворовых территорий на основании дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на финансирование работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий на основании разработанных дизайн-проектов осуществляется Комитетом.

3.8. Расходование средств осуществляется Управлением и Комитетом в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за соблюдением условий настоящего Порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

4.2. Управление и Комитет обеспечивают возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, наиболее посещаемой общественной территории по вине подрядной организации;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.