- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2023 № 1343

г. Полысаево

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по содержанию улично - дорожной сети Полысаевского городского округа в зимний период

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с ГОСТом Р 505597-2017 «Дороги автомобильные и улицы» Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 24.09.2020 № 91 "Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории Полысаевского городского округа", в целях определения перечня технологических операций, порядка организации работ по содержанию объектов улично-дорожной сети Полысаевского городского округа, администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») по содержанию улично - дорожной сети Полысаевского городского округа в зимний период.

2. Утвердить прилагаемый перечень наименований улиц дорожной сети Полысаевского городского округа для обслуживания в зимний период.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В.Франка

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                               Е.Г. Березина

Конева

42155

Д

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 14.11.2023 № 1343

План мероприятий («дорожная карта») по содержанию улично - дорожной сети Полысаевского городского округа в зимний период

1. Дорожная карта мероприятий в области дорожной деятельности по очистке дорог общего пользования, местного значения разработана в целях повышения эффективности производимых работ на территории Полысаевского городского округа,  обеспечения безопасности дорожного движения, проведения своевременной очистки автомобильных дорог общего пользования от снега, а также проведения механизированных работ по снегоуборке в соответствии с ГОСТом Р 50597-2017 «Дороги автомобильные  и улицы .Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; «ГОСТ 33181-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания».

Данная дорожная карта является нормативным документом, определяющим перечень технологических операций и порядок организации работ по содержанию дорог общего пользования в Полысаевском городском округе в зимний период.

2. Содержание улично - дорожной сети (далее УДС) в зимний период:

2.1. Основной задачей уборки УДС в зимний период, является обеспечение беспрепятственного передвижения транспортных средств и пешеходов по дорогам Полысаевского городского округа.

2.2. Очередность уборки автомобильных дорог общего пользования в зимний период производится согласно их значимости.

2.3. Работы по очистке от снега автомобильных дорог частного сектора осуществляются после очистки от снега основных автомобильных дорог городского округа.

2.4. В период снегопада в интервале, продолжительность которого составляет не более 3ч, накапливается снег на дороге и активно, перемешиваясь колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть. Время, необходимое на очистку дорог не должно превышать 6 часов с момента окончания снегопада.

При длительном снегопаде циклы механизированной очистки проезжей части осуществляются после каждых 5 см. свежевыпавшего снега.

| Виды осадков | Наименование количество осадков, мм/ч в водяном столбе |
| --- | --- |
| Небольшой снег | 0,5-1,0 |
| снег | 1,0-3,0 |
| Сильный снег/снегопад | Свыше 3,0 |
| Очень сильный снег, снегопад (опасное явление) | Свыше 20,0 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 14.11.2023 № 1343

Перечень наименований улиц дорожной сети Полысаевского городского округа для содержания  в зимний период

| Наименование мероприятий | УДС Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка дороги и обочин от снега плужными снегоочистителями на базе автомобиля; Очистка дороги и обочин на базе трактора; Очистка от снега автогрейдерами; Уборка снежных валов автогрейдерами; Россыпь противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной; | Участок дороги | от | до | Ширина, м | Протяженность, м |
|  | Октябрьский проезд | Ул. Крупской | Ул. Технологическая | 7 | 2100 |
|  | Ул. Крупской | Стела со стороны г. Белово | Ул. Крупской д.154 | 9 | 4750 |
|  | Ул. Крупской | ТЦ. «Спутник» | Кафе «Горняк» | 14 | 500 |
|  | Ул. Космонавтов | Ул. Авиационная | Ул. Крупской | 10 | 2980 |
|  | Ул. Копровая | Ул. Космонавтов | Ул. Технологическая | 6 | 2370 |
|  | Ул. Артиллерийская – ул. Смоленская | Ул. Крупской | АО «УК «Сила Сибири» | 7 | 2210 |
|  | Ул. Республиканская | Ул. Крупской | Ул. Космонавтов | 10,5 | 380 |
|  | Ул. Республиканская | Ул. Космонавтов | Ул. Читинская | 6 | 241 |
|  | Ул. Бакинская | Мост на 16 км автотрассы Ленинск – Кузнецкий - Новокузнецк | Ул. Крупской | 7 | 1250 |
|  | Ул. Волжская | Ул. Крупской | Ул. Читинская | 7 | 684 |
|  | Ул. Иркутская | Ул. Крупской | У. Космонавтов | 6 | 290 |
|  | Ул. Кремлевская | Ул. Крупской | Ул. Цветочная | 9 | 810 |
|  | Ул. Ягодная | Ул. Крупской | Ул. Космонавтов | 7 | 314 |
|  | Ул. Жукова | Ул. Крупской | Ул. Космонавтов | 5 | 333 |
|  | Ул. Мира | Ул. Крупской | Ул. Космонавтов | 7 | 322 |
|  | Ул. Свердлова | Ул. Крупской | Ул. Космонавтов | 8 | 330 |
|  | Ул. Авиационная | Ул. Крупской | Ул. Космонавтов | 7 | 322 |
|  | Ул. Панферова | Ул. Токарева | Ул. Копровая | 7 | 423 |
|  | Ул. Тихая | Ул. Копровая | Ул. Токарева | 6 | 298 |
|  | Ул. Токарева | Ул. Тихая | Ул. Овражная | 6 | 870 |
|  | Ул. Молодогвардейцев | Ул. Читинская | Проезд на ул. Космонавтов | 6 | 563 |
|  | Ул. Шукшина | Ул. Молодогвардейцев | Ул. Молодогвардейцев | 7 | 675 |
|  | Ул. Шукшина | Ул. Молодогвардейцев | ул. Республиканская | 7 | 100 |
|  | Ул. Читинская | Ул. Республиканская | Проезд на ул. Космонавтов | 7 | 533 |
|  | Ул. Читинская | Ул. Бакинская | Ул. Кремлевская | 7 | 757 |
|  | Ул. Магистральная | Автодорога Ленинск - Кузнецкий - Новокузнецк | «АБК шахты Сибирская» ул. Давыдова, 4 | 7 | 3840 |
|  | Ул. Технологическая |  | Район ул. Гимнастов | 7 | 3300 |
|  | Пос. Зеленый Ключ | Ул. Зеленый ключ | Ул. Магистральная | 6 | 2002 |
|  | Пос. Мереть |  |  | 6 | 2860 |
|  | Ул. Авиационная |  |  | 7 | 950 |
|  | Школьный маршрут | АО «УК «Сила Сибири» | АО «УК «Сила Сибири» шахтоучасток «Октябрьский» | 7 | 2530 |
|  |  | Межквартальный проезд, 6-Б | ул. Крупской | 5 | 1030 |
|  |  | ул. Шукшина | МАДОУ № 3"Остров сокровищ» | 5 | 360 |
|  | Ул. Прокопьевская |  |  | 6 | 230 |
|  | Ул. Кемеровская |  |  | 6 | 499 |
|  | Ул. Анжерская |  |  | 6 | 247 |
|  | Ул. Задемидко |  |  | 6 | 223 |
|  | Ул. 65 лет Кузбасса |  |  | 6 | 300 |
|  | Ул. Гурьевская |  |  | 6 | 320 |
|  | Проезд Межквартальный | Ул. Космонавтов | Ул. Шукшина | 9 | 598 |
|  | Ул. Бажова | Ул. Копровая | Ул. Янтарная | 6,25 | 700 |
|  | Проезд в квартале | ул. Бакинской | ул. Волжской | 4 | 235 |
|  | Проезд в квартале | Ул. Космонавтов, 80 | Ул. Волжская,13а | 5 | 156 |
|  | Проезд в квартале | Ул. Космонавтов | Ул. Читинская | 5 | 350 |
|  | Проезд в квартале | Ул. Космонавтов, 90/1 | Ул. Космонавтов, 90а | 5 | 100 |
|  | Проезд в квартале | Ул. Молодогвардейцев | Ул. Шукшина | 5 | 160 |
|  | Проезд в квартале | Ул. Космонавтов, 88/1 | Ул. Читинская | 5 | 350 |
|  | Проезд Межквартальный | Ул. Шукшина | Ул. Автодорожная | 7 | 186 |
|  | Ул. Автодорожная | Проезд Межквартальный | Ул. Молодогвардейцев | 7 | 575,70 |
|  | Ул. Молодогвардейцев | Ул. Автодорожная | Ул. Шукшина | 7 | 128 |