| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | 14.11.2024 | № | 2116 |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по развитию жилищной и социальной инфраструктуры              п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого       муниципального округа «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» на                 2025-2027 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы           Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по строительству Приступу Ю.Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

| Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | Е.В. Никитин |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие жилищной и социальной

инфраструктуры» на 2025-2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

«Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» на 2025-2027 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» на 2025-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 11.11.2024 № 47 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2025- 2027 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Директор Программы | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по строительству |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»; комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Цели Программы | Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения; повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства |
| Задачи Программы | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством; обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий, объектами социальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства; обеспечение населения объектами социальной сферы, отвечающими современным требованиям; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (снос) |
| Сроки реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | Капитальное строительство; обеспечение жильем отдельных категорий граждан; капитальный ремонт и ремонт; снос ветхих и аварийных зданий, сооружений и других объектов недвижимости; обеспечение деятельности учреждений по капитальному строитель-ству, реконструкции и ремонту зданий и сооружений объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры; развитие градостроительной деятельности |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет: 2025 год – 354 104,7 тыс. руб., 2026 год – 160 235,4 тыс. руб., 2027 год – 164 259,0 тыс. руб., в том числе по источникам: средства федерального бюджета: 2025 год – 12 095,8 тыс. руб., 2026 год – 17 830,4 тыс. руб., 2027 год – 12 411,3 тыс. руб.; средства областного бюджета: 2025 год – 194 033,6 тыс. руб., 2026 год – 87 356,1 тыс. руб., 2027 год – 87 356,1 тыс. руб.; средства бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: 2025 год – 147 975,3 тыс. руб., 2026 год – 55 048,9 тыс. руб., 2027 год – 64 491,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение жилищных условий за 2025-2027 годы (для категорий, указанных в Программе) для 148 семей и одиноко проживающих граждан, в том числе по годам: 2025 год – 81 семья, 2026 год – 35 семей, 2027 год – 32 семьи |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет заказчик Программы. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов. Директор Программы ежегодно до 20 января предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы

Одним из приоритетов жилищной политики Ленинск-Кузнецкого муниципального  округа является обеспечение доступности и комфортности жилья для населения.

По состоянию на 1 ноября 2024 года 1610 семей и одиноко проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:

33 молодых семьи,

197 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,

79 многодетных семей,

39 ветеранов боевых действий,

636 граждан из числа детей-сирот,

626 малоимущих семей.

Также одной из основных проблем в сфере жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой.      Строительство объектов инфраструктуры позволит увеличить темпы жилищного      строительства.

Решение проблем программно-целевыми методами позволит улучшить условия и качество жизни населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

2. Цели и задачи Программы

Для достижения целей, поставленных Программой, должен быть обеспечен     комплексный подход к реализации всех программных мероприятий.

Целями Программы являются:

повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в том числе с учетом исполнения государственных       обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения   населения;

повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством;

обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для                 активизации комплексного освоения территорий, объектами социальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства;

обеспечение населения объектами социальной сферы, отвечающими современным требованиям;

сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (снос).

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия реализуют поставленные Программой цели и задачи.

3.1. Подпрограмма «Капитальное строительство» предусматривает коммунальное строительство.

3.2. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»          предусматривает:

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области – Кузбасса.

3.3. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт» предусматривает:

капитальный ремонт и ремонт учреждений бюджетной сферы;

капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности;

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных организаций.

3.4. Подпрограмма «Снос ветхих и аварийных зданий, сооружений и других            объектов недвижимости» предусматривает:

снос аварийных многоквартирных жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

3.5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений по капитальному строительству, реконструкции и ремонту зданий и сооружений объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры» предусматривает обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа».

3.6.  Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» предусматривает упразднение границ населенных пунктов (систематизированный свод документированных сведений о развитии территории).

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объем финансирования Программы составляет:

2025 год – 354 104,7 тыс. руб., 2026 год – 160 235,4 тыс. руб., 2027 год –                  164 259,0 тыс. руб.,

в том числе по источникам:

средства федерального бюджета:

2025 год – 12 095,8 тыс. руб., 2026 год – 17 830,4 тыс. руб., 2027 год –                  12 411,3 тыс. руб.;

средства областного бюджета:

2025 год – 194 033,6 тыс. руб., 2026 год – 87 356,1 тыс. руб., 2027 год –                   87 356,1 тыс. руб.;

средства бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа:

2025 год – 147 975,3 тыс. руб., 2026 год – 55 048,9 тыс. руб., 2027 год –                   64 491,6 тыс. руб.

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических результатов

реализации Программы

Улучшение жилищных условий за 2025-2027 годы (для категорий, указанных в Программе) для 148 семей и одиноко проживающих граждан, в том числе по годам:

2025 год – 81 семья, 2026 год – 35 семей, 2027 год – 32 семьи.

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в

приложении к Программе.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные         результаты Программы.

6.2. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией соответствующих мероприятий Программы.

6.3. Контроль за исполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

6.4. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 20.10.2022 № 1925 (далее - Порядок).

6.5. Директор Программы ежегодно до 20 января предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год в финансовое   управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о               выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

Раздел 7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель программного мероприятия | Источник финансирования | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» на 2025-2027 годы |  | всего | 354 104,7 | 160 235,4 | 164 259,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 12 095,8 | 17 830,4 | 12 411,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 194 033,6 | 87 356,1 | 87 356,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 147 975,3 | 55 048,9 | 64 491,6 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 143 962,3 | 120 317,5 | 114 898,4 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 12 095,8 | 17 830,4 | 12 411,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 87 356,1 | 87 356,1 | 87 356,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 44 510,4 | 15 131,0 | 15 131,0 |
|  |  | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 175 651,2 | 28 167,9 | 26 371,1 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 106 677,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 68 973,7 | 28 167,9 | 26 371,1 |
|  |  | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 25 443,6 | 10 250,0 | 21 489,5 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 25 443,6 | 10 250,0 | 21 489,5 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 9 047,6 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 9 047,6 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальное строительство» |  | всего | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Коммунальное строительство | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Разработка проектной документации для строительства объекта «Участок Томского водовода от НФС пос. Демьяновка до колодца на повороте на д. Семеново автодороги Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий-Кемерово-Юрга» |  | бюджет муниципального округа | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.2. | Разработка проектной документации на строительство объекта «Сети водоснабжения коттеджного поселка 5 Дачный г. Ленинск-Кузнецкий» |  | бюджет муниципального округа | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  | всего | 102 899,5 | 105 186,5 | 99 767,4 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 12 095,8 | 17 830,4 | 12 411,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 87 356,1 | 87 356,1 | 87 356,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3 447,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 99 451,9 | 105 186,5 | 99 767,4 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 12 095,8 | 17 830,4 | 12 411,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 87 356,1 | 87 356,1 | 87 356,1 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 3 447,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3 447,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 3 447,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3 447,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 94 198,7 | 98 335,8 | 98 335,8 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 8 274,2 | 12 411,3 | 12 411,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 85 924,5 | 85 924,5 | 85 924,5 |
| 2.3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 1 910,8 | 3 508,3 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 910,8 | 3 508,3 | 0,0 |
| 2.4. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 1 910,8 | 1 910,8 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 910,8 | 1 910,8 | 0,0 |
| 2.5. | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области − Кузбасса | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 1 431,6 | 1 431,6 | 1 431,6 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 431,6 | 1 431,6 | 1 431,6 |
| 3. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт» |  | всего | 206 694,8 | 39 917,9 | 49 360,6 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 106 677,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 100 017,3 | 39 917,9 | 49 360,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 175 651,2 | 28 167,9 | 26 371,1 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 106 677,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 68 973,7 | 28 167,9 | 26 371,1 |
|  |  | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 25 443,6 | 10 250,0 | 21 489,5 |
|  |  |  | в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 25 443,6 | 10 250,0 | 21 489,5 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 5 600,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 5 600,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт и ремонт учреждений бюджетной сферы |  | всего | 82 564,3 | 38 417,9 | 47 860,6 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 82 564,3 | 38 417,9 | 47 860,6 |
|  |  | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 57 120,7 | 28 167,9 | 26 371,1 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 57 120,7 | 28 167,9 | 26 371,1 |
|  |  | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 25 443,6 | 10 250,0 | 21 489,5 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 25 443,6 | 10 250,0 | 21 489,5 |
| 3.1.1. | Разработка проекта на капитальный ремонт здания МБДОУ № 22 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 1 053,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 34 |  | бюджет муниципального округа | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 40 по адресу: пр. Кирова, 98а |  | бюджет муниципального округа | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Разработка проекта на капитальный ремонт фасада здания МБОУ «ООШ № 20» |  | бюджет муниципального округа | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5. | Разработка проекта на капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Дворец творчества» |  | бюджет муниципального округа | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6. | Прочие работы, услуги, связанные с реализацией капитального ремонта здания МБОУ «ООШ № 38» |  | бюджет муниципального округа | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт кровли здания МАДОУ № 1 по адресу: г. Полысаево, ул. Крупской, 130а |  | бюджет муниципального округа | 18 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8. | Разработка проекта на капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа № 14» по адресу: г. Полысаево, ул. Читинская, 47 |  | бюджет муниципального округа | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9. | Разработка проекта на капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 35» по адресу: г. Полысаево, ул. Читинская, 49а |  | бюджет муниципального округа | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.10. | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 3 «Колосок» с.Красное» |  | бюджет муниципального округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.11. | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Камышинская ООШ им. Героя Кузбасса Н.Д. Назаренко» |  | бюджет муниципального округа | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.12. | Ремонт кровли здания МКОУ «Краснинская школа-интернат» |  | бюджет муниципального округа | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.13. | Ремонт кровли здания МБОУ «Шабановская СО(К)Ш» |  | бюджет муниципального округа | 680,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.14. | Капитальный ремонт кровли здания МБОУ «Новогеоргиевская НОШ» |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 3.1.15. | Ремонт прочих учреждений бюджетной сферы (образование) сельской местности |  | бюджет муниципального округа | 7 737,7 | 3 300,0 | 3 300,0 |
| 3.1.16. | Разработка проекта на капитальный ремонт вентилируемого фасада здания МБДОУ № 16 |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 3.1.17. | Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ № 49 |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 1 757,3 | 0,0 |
| 3.1.18. | Капитальный ремонт фасада здания МБОУ «ООШ № 20» |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 |
| 3.1.19. | Ремонт санузлов в здании МБОУ «СОШ № 2» |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 3 610,6 | 0,0 |
| 3.1.20. | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 48 |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 3.1.21. | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ № 37 |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 3 324,1 |
| 3.1.22. | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа № 14» по адресу: г. Полысаево, ул. Читинская, 47 |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 14 747,0 |
| 3.1.23. | Ремонт зрительного зала здания МБУК «ЦДК» | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 1 983,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.24. | Капитальный ремонт кровли здания МБУК «ЦДК» (2 этап) |  | бюджет муниципального округа | 17 955,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.25. | Разработка проекта на реставрацию фасада здания МБУК «ЦДК» |  | бюджет муниципального округа | 5 505,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.26. | Капитальный ремонт кровли здания МАУ ДО «ДШИ № 18» |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 |
| 3.1.27. | Ремонт фасада здания МБУК «ДК им. Ленина» |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 8 250,0 |
| 3.1.28. | Ремонт прочих учреждений бюджетной сферы (культура) сельской местности |  | бюджет муниципального округа | 0,0 | 2 750,0 | 13 239,5 |
| 3.2. | Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 5 600,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 5 600,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3.2.1. | Текущий ремонт помещений администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  | бюджет муниципального округа | 5 600,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| 3.3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 118 530,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 106 677,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 11 853,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ № 38» | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 118 530,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 106 677,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 11 853,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Подпрограмма «Снос ветхих и аварийных зданий, сооружений и других объектов недвижимости» |  | всего | 21 544,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 21 544,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Снос аварийных многоквартирных жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-ного хозяйства» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 21 544,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 21 544,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений по капитальному строительству, реконструкции и ремонту зданий и сооружений объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры» |  | всего | 14 881,0 | 14 881,0 | 14 881,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 14 881,0 | 14 881,0 | 14 881,0 |
| 5.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 14 881,0 | 14 881,0 | 14 881,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 14 881,0 | 14 881,0 | 14 881,0 |
| 6. | Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности» |  | всего | 585,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 585,0 | 250,0 | 250,0 |
| 6.1. | Упразднение границ населенных пунктов (систематизированный свод документированных сведений о развитии территории) | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 585,0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 585,0 | 250,0 | 250,0 |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по строительству | Ю.Д. Приступа |
| --- | --- |

Приложение

к муниципальной программе Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие жилищной и социальной инфраструктуры» на 2025-2027 годы

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цели: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения; повышение уровня качества строительства и обеспечение безопасности объектов строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством; обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для активизации комплексного освоения территорий, объектами социальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства; обеспечение населения объектами социальной сферы, отвечающими современным требованиям; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (снос) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Капитальное строительство» | 2025-2027 годы | Объем ввода жилья по Программе* | тыс. кв. м |  | 8,57 | 8,57 |
|  |  |  | Количество человек (семей), улучшивших свои жилищные условия | человек (семей) | 81 (49) | 35 (35) | 32 (32) |
|  |  |  | из них количество человек (семей), улучшивших свои жилищные условия за счет вновь введенного жилья | человек (семей) |  | 35 (35) | 32 (32) |
|  |  |  | Удельный вес семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, из числа нуждающихся в жилых помещениях | % | 5 | 2 | 2 |
|  |  |  | Стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке | тыс. руб. | 101,26 | 106,32 | 111,64 |
|  |  |  | Доступность приобретения жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 5,10 | 5,40 | 5,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2025 год | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | человек (семей) | 48 (16) |  |  |
| 2.2. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 2025-2027 годы | Количество построенных (приобретенных) квартир для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот | квартир | 30 | 31 | 31 |
|  |  |  |  | человек (семей) | 30 (30) | 31 (31) | 31 (31) |
| 2.3. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 2025-2026 годы | Количество ветеранов и инвалидов боевых действий, улучшивших жилищные условия | человек (семей) | 1 (1) | 2 (2) |  |
| 2.4. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2025-2026 годы | Количество инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | человек (семей) | 1 (1) | 1 (1) |  |
| 2.5. | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области − Кузбасса | 2025-2027 годы | Количество построенных (приобретенных) квартир для обеспечения жильем социальных категорий граждан | квартир | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | человек (семей) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
| 3. | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций | 2025 год | Ввод в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ № 38» | есть/нет | нет |  |  |
|  |  |  | Степень технической готовности объекта «Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ № 38» | процентов | 100 |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт и ремонт учреждений бюджетной сферы | 2027 год | Ввод в эксплуатацию объекта «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа № 14» по адресу: г. Полысаево, ул. Читинская, 47 | есть/нет |  |  | нет |
|  |  |  | Степень технической готовности объекта «Капитальный ремонт пищеблока МБОУ «Школа № 14» по адресу: г. Полысаево, ул. Читинская, 47 | процентов |  |  | 100 |
| 4. | Подпрограмма «Снос ветхих и аварийных зданий, сооружений и других объектов недвижимости» | 2025 год | Ликвидация многоквартирных аварийных жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | кол-во | 21 |  |  |

* Из объема ввода жилья проекты по развитию территорий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа:

| № п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка, тыс. кв. м | Вид застройки | Ввод жилья на земельном участке, тыс. кв. м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Дзержинского, з/у 18/1 | 7,65 | многоэтажная |  | 6,48 |  |
| 2. | Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Демьяновская, з/у 8а | 4,42 | малоэтажная |  | 2,09 |  |
| 3. | Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Дзержинского, з/у 14/1 | 7,65 | многоэтажная |  |  | 6,48 |
| 4. | Многоквартирный жилой дом, расположенный на земельном участке по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, з/у 2а | 8,36 | малоэтажная |  |  | 2,09 |
|  | Всего |  |  |  | 8,57 | 8,57 |