| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | 14.11.2024 | № | 2108 |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  улучшения качества обслуживания населения пассажирским электрическим транспортом п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта»                       на 2025-2027 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по экономике Славинскую Е.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального                      опубликования.

| Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | Е.В. Никитин |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие и поддержка городского

электрического транспорта» на 2025-2027 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

«Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2025-2027 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2025-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 11.11.2024 № 47 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2025-2027 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Директор Программы | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по экономике |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Исполнитель Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел промышленности, транспорта и связи) |
| Цель Программы | Улучшение качества обслуживания населения пассажирским электрическим транспортом |
| Задача Программы | Поддержка организации обслуживания населения пассажирским электрическим транспортом |
| Срок реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Основные мероприятия Програм-мы | Финансовое обеспечение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городским наземным электрическим транспортом, выполняемых в порядке реализации муниципального контракта; осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 223 549,2 тыс. рублей, в том числе: по годам реализации: 2025 год – 74 516,4 тыс. рублей; 2026 год – 74 516,4 тыс. рублей; 2027 год – 74 516,4 тыс. рублей, по источникам финансирования: за счет средств областного бюджета: 2025 год – 4 516,4 тыс. рублей; 2026 год – 4 516,4 тыс. рублей; 2027 год – 4 516,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа: 2025 год – 70 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 70 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 70 000,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сохранение коэффициента использования подвижного состава к 2027 году – 0,70; выполнение целевого значения по сохранению регулярности движения к 2027 году – 90 % |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы. Директор Программы ежегодно до 20 января текущего года предоставляет сводный отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы

Городской пассажирский электрический транспорт как одна из социально значимых отраслей городского хозяйства играет достаточно большую роль в обеспечении качества жизни населения. От эффективности функционирования пассажирского транспорта во многом зависит сохранение социальной и экономической стабильности.

Среди основных преимуществ транспорта на электрической тяге необходимо отметить: нулевой уровень загрязнения воздуха в зоне следования и посадки, пониженный уровень шума и вибрации, комфортная для пассажиров динамика разгона и торможения.

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, осуществление регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного самоуправления муниципального контракта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го- сударственных и муниципальных нужд, с учетом положений Федерального                        закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20.10.2021                            № 351 утвержден порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Программа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» позволит обеспечить финансирование работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городским наземным электрическим транспортом, выполняемых в порядке реализации муниципального контракта, что, в свою очередь, повысит качество электрического транспортного обслуживания населения.

2. Цель и задача Программы

Основной целью Программы является улучшение качества обслуживания населения пассажирским электрическим транспортом.

Основной задачей Программы является поддержка организации обслуживания населения пассажирским электрическим транспортом.

3. Система программных мероприятий

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:

финансовое обеспечение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городским наземным электрическим транспортом, выполняемых в порядке реализации муниципального контракта;

осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет                                  223 549,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 74 516,4  тыс. рублей;                             2026 год – 74 516,4 тыс. рублей; 2027 год –  74 516,4 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических

результатов реализации Программы

В ходе реализации программных мероприятий предполагается добиться социального и экономического эффекта.

Социальная эффективность от реализации Программы достигается следующими результатами: создание комфортных условий для жизни жителей на основе улучшения качества окружающей среды экологически чистым транспортом.

Экономический эффект от реализации Программы достигается следующими показателями:

повышение качества работы подвижного состава городского электрического транспорта (качество работы определяется коэффициентом использования подвижного состава, показывающим долю активного и пассивного подвижного состава; качественная работа городского электрического транспорта требует держать уровень данного показателя не ниже 0,70 и сохранить к 2027 году);

обеспечение бесперебойной работы электрического пассажирского транспорта (бесперебойная работа определяется регулярностью движения, представленной в процентах как отношение фактического количества рейсов, выполняемых по расписанию, к общему количеству запланированных рейсов; сохранение регулярности движения электрического транспорта к 2027 году – 90 %).

Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий |  | Сроки испол- нения |  | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Цель: улучшение качества обслуживания населения пассажирским электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: поддержка организации обслуживания населения пассажирским электрическим транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городским наземным электрическим транспортом, выполняемых в порядке реализации муниципального контракта | 2025-2027 годы |  | сохранение коэффициента использования подвижного состава |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  |  |  |  | сохранение регулярности движения электрического транспорта |  | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2. | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом | 2025-2027 годы |  | объем транспортной работы |  | тыс. маш. ч. | 80,8 | 80,8 | 80,8 |

6. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

6.3. Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

6.4. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого  городского округа от 20.10.2022 № 1925 (далее – Порядок).

6.5. Директор Программы ежегодно до 20 января подготавливает и представляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование Программы, программных мероприятий | Исполнитель программного мероприятия | Источник финансирования | в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие и поддержка городского электрического транспорта» на 2025-2027 годы | Администра-ция Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел промышлен-ности, транспорта и связи) | всего | 74 516,4 | 74 516,4 | 74 516,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 516,4 | 4 516,4 | 4 516,4 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| 1. | Финансовое обеспечение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах городским наземным электрическим транспортом, выполняемых в порядке реализации муниципального контракта | Администра-ция Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел промышлен-ности, транспорта и связи) | всего | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| 2. | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом | Администра-ция Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел промышлен-ности, транспорта и связи) | всего | 4 516,4 | 4 516,4 | 4 516,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 4 516,4 | 4 516,4 | 4 516,4 |

| Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по экономике | Е.А. Славинская |
| --- | --- |