- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2022 № 195

г. Полысаево

О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2022 году

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения, жилых, хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод, во исполнение Закона Кемеровской области от 02.11.1998 № 50-ОЗ «О защите населения и территории Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  администрация  Полысаевского  городского  округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии Полысаевского городского округа по пропуску ледохода и паводковых вод в 2022 году.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных последствий пропуска ледохода и паводковых вод в 2022 году.

3. Объявить с 01.03.2022г. месячник по очистке городского округа от снега и отведению талых вод.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Полысаевского городского округа от 10.02.2021 № 126 «О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2021 году».

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Шершнева

45385

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 10.02.2022 № 195

Состав

комиссии Полысаевского городского округа

по пропуску ледохода и паводковых вод в 2022 году

| В.И. Капичников | - | заместитель главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| О.А. Шершнева | - | начальник управления по делам ГО и ЧС Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Л.Г. Анкудинова | - | начальник управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Л.Г. Капичникова | - | заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам |
| С.Н. Латышев | - | начальник административного отдела администрации Полысаевского городского округа |
| С.В. Чайко | - | директор ООО «Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы» (по согласованию) |
| О.В. Крутиков | - | заместитель директора филиала «Энергосеть г. Белово» ООО «КЭнК» (по согласованию) |
| В.В. Иванов | - | начальник отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары» (по согласованию) |
| О.С. Журавлев | - | директор муниципального казенного предприятия Полысаевского городского округа «Благоустройство» |
| О.В. Кудрявцева | - | начальник отдела культуры Полысаевского городского округа |
| И.С. Гутник | - | начальник управления образования Полысаевского городского округа |
| Л.А. Шерстобитова | - | начальник управления молодежной политики спорта и туризма Полысаевского городского округа |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 10.02.2022 № 195

План мероприятий

по обеспечению безопасного пропуска ледохода и паводковых вод

в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа сотрудников аппарата администрации, руководителей объектов ЖКХ для оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | ежедневно на период паводка | организационный отдел администрации Полысаевского городского округа |
| 2. | Обеспечить областную межведомственную комиссию по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод в 2022 году ежедневной двухразовой (в 08:00 и в 16:00) информацией о ледоходе и уровне воды по телефонам в информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кемеровской области-Кузбасса: (31-23-14, 31-99-99 в г. Кемерово, Главное управление МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу 34-84-01, 34-84-02, а в случае чрезвычайных ситуаций - немедленно | ежедневно на период паводка | МБУ «ЕДДС ПГО», УГОЧС, УКС и ЖКХ |
| 3. | Провести месячник по очистке города от снега и отведению талых вод | с 01.03. по 01.04. 2022 г. | УКС и ЖКХ, УГОЧС |
| 4. | Создать противопаводковые комиссии; сформировать оперативные аварийно - спасательные группы; разработать и предоставить в УГОЧС мероприятия по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод; организовать подготовку предприятий и организаций к устойчивой работе в период пропуска весенних вод; обеспечить безопасность населения, сохранность жилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и материальных ценностей; провести подготовительные работы по предупреждению затопления объектов жизнеобеспечения, предприятий теплоэнергетики и дорожно-мостового хозяйства при экстремальных горизонтах воды; создать финансовые и материальные ресурсы, необходимые для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | до 10 марта 2022 г. | руководители организаций и предприятий (по согласованию) |
| 5. | После вскрытия реки Иня предоставлять информацию об уровне реки в МБУ «ЕДДС ПГО» (4-22-05); провести необходимые работы по укреплению и ремонту гидротехнических сооружений, проверить состояние гидротехнических сооружений, акты проверок предоставить в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям | ежедневно до 20 марта 2022 г. | руководители угольных предприятий (по согласованию) |
| 6. | Организовать работу по очистке от снега городских дорог, тротуаров, кюветов, канав, ливневой канализации, выполнить водоотведение от жилых домов жилых кварталов, крыш и отмостков многоквартирных домов; для предотвращения перегрузки городской канализации принять меры по недопущению сброса талых вод; | до 7 апреля 2022 г. | ООО «ЛКС» (С.В. Чайко) (по согласованию), УКС и ЖКХ (Л.Г. Анкудинова), МКП ПГО «Благоустройство» (О.С. Журавлев), управляющие компании (по согласованию) |
| 7. | Обеспечить очистку территорий муниципальных учреждений, школ, детских, дошкольных учреждений от снега; произвести очистку отмостков зданий, тротуаров, колодцев инженерной системы на подведомственных территориях | до 7 апреля 2022 г. | руководители организаций и учреждений социальной сферы |
| 8. | Очистить русло реки Иня по особо опасным участкам, очистить дренажные системы. Обеспечить постоянный контроль за уровнем реки Иня, пропуском ледохода и паводковых вод | до10 апреля 2022 г. | угольные предприятия (по согласованию), УГОЧС, УКС и ЖКХ |
| 9. | Продолжить работы по очистке русла реки Иня | до 30 октября 2022 г. | угольные предприятия (по согласованию) |
| 10. | Организовать и провести среди населения, обучащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о поведении при ледоходе и прохождении паводковых вод | март-май 2022 г. | УГОЧС, Управление образования |
| 11. | Принять меры по предупреждению загрязнения реки Иня, водоёмов, талых вод средствами и продуктами хозяйственной деятельности, нефтепродуктами | постоянно | УГОЧС, объекты экономики (по согласованию) |
| 12. | Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды | до 23 марта 2022 г. | УКС и ЖКХ, УГОЧС |
| 13. | Обеспечить устойчивую, надёжную связь с гидрологическими постами | в течение всего периода паводка | УГОЧС |