- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2023 № 1161

г. Полысаево

Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2024 - 2026 годы

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Полысаевского городского округа», с целью реализации мероприятий по дорожной деятельности, благоустройству и жизнеобеспечению, администрация Полысаевского  городского  округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2024 - 2026 годы.

2. После принятия решения Совета народных депутатов Полысаевского городского округа «О бюджете Полысаевского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» привести настоящую муниципальную программу в соответствие с принятым решением.

3. Признать утратившими силу с 01.03.2024 следующие постановления администрации Полысаевского городского округа: от  15.09.2022 № 1255 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2023 - 2025 годы», от 13.03.2023 № 258 «О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 15.09.2022 № 1255 «Об утверждении муниципальной программы Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» на 2023 - 2025 годы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в городской массовой газете «Полысаево», но не ранее 01.01.2024 г.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой газете «Полысаево» и в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В.Франка.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                               Е.Г. Березина

Крюк

54490

Д

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 02.10.2023 № 1161

Муниципальная программа Полысаевского городского округа

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»

на 2024 - 2026 годы

Паспорт

муниципальной программы Полысаевского городского округа

«Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение»

на 2024 - 2026 годы

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы | Начальник управления по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского городского округа; Управление образования Полысаевского городского округа |
| Наименования подпрограмм муниципальной программы/ программных мероприятий | 1. Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети». 2. Подпрограмма «Благоустройство». 3. Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства». 4. Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Полысаевского городского округа; организация уличного освещения, озеленения и благоустройства территорий общего пользования Полысаевского городского округа; организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей муниципального образования жилищно-коммунальными услугами; ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, разработка технической документации. |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | В 2024 - 2026 годах общий объем финансирования муниципальной программы составит 748 186,9тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 280 281,1 тыс. рублей; 2025 год – 233 952,9 тыс. рублей; 2026 год – 233 952,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет средств бюджета Полысаевского городского округа – 163 932,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 83 629,7 тыс. рублей; 2025 год – 40 151,5 тыс. рублей; 2026 год – 40 151,5 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета – 584 254,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 196 651,4 тыс. рублей; 2025 год – 193 801,4 тыс. рублей; 2026 год – 193 801,4 тыс. рублей |
| Справочно: объем налоговых расходов в рамках реализации муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации | Всего за 2024-2026 годы -5 089,23 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2024г. - 1 696,4 тыс.рублей; 2025г. - 1 696,4 тыс.рублей; 2026г. - 1 696,4 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустроенности и озеленения города; обеспечение бесперебойного освещения улиц; удовлетворение полного спроса населения в тепловой энергии, в холодной воде надлежащего качества, в услугах по водоотведению. |

1. Характеристика текущего состояния в Полысаевском городском округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации. В этой связи создание благоприятной для проживания и жизнедеятельности среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов местного самоуправления.

В настоящее время муниципалитетом обеспечивается текущее содержание следующих объектов:

- автомобильные дороги с твердым покрытием – 265,055 тыс. кв. м;

- автомобильные дороги с покрытием переходного типа – 717,42 тыс. кв. м;

- мостовые сооружения – 2 ед.;

- остановочные павильоны – 61 шт.;

- парки – 2 ед.;

- скверы - 4 ед.;

- светильники наружного освещения -1153 шт.;

- протяженность обслуживания линий уличного освещения – 34,61 км;

- фонтаны - 2 ед.;

- кладбища - 2 ед.;

- канализационные сети – 37,9 км.;

- дорожные знаки – 1510 шт.;

- светофорные объекты – 10 ед.

Общая протяженность улично-дорожной сети Полысаевского городского округа составляет 187,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 70,6 км.

Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения на дорогах городского округа.

Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения городского округа привели к резкому росту количества автотранспорта. Между тем, состояние городских автомобильных дорог не в полной мере отвечают ГОСТам и требованиям иных нормативных актов, что является причиной снижения уровня безопасности дорожного движения. Кроме того, увеличение количества транспорта на дорогах неизбежно приводит к преждевременному износу дорожного покрытия городских дорог. В результате этого сокращаются межремонтные сроки и увеличиваются объемы ремонтных работ.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Для обеспечения безопасности, соблюдения требований государственных стандартов необходимо выполнять работы по содержанию, восстановлению и ремонту удерживающих ограждений, ремонту и замене светофорных объектов, дорожных знаков, по нанесению и восстановлению дорожной разметки, очистке проезжей части дорог, площадей, тротуаров, лестничных сходов, павильонов ожидания, ливневой канализации, ограждений и других элементов обустройства дорог от снега и мусора.

В секторе индивидуальной застройки для обеспечения безопасности дорожного движения, а также для обеспечения комфортного проживания без коммунальных удобств выполняются работы по грейдированию дорог, отсыпке проезжей части дорог.

Наружное освещение города является важным фактором обеспечения безопасности дорожного движения и неотъемлемой частью для создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности горожан. Общая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения составляет 34,61 км. В 2022 году была проведена модернизация существующих линий уличного освещения, заменены светильники, установлены  светодиодные  лампы.

Существующая система озеленения улично-дорожной сети города представлена придорожными зелеными насаждениями и озелененными территориями рекреационного назначения - городскими скверами, парками, основной функцией которых является создание и поддержание благоприятных условий проживания населения. В Полысаевском городском округе обустроено 6 общественных территорий, в том числе 2 парка, 4 сквера.

Содержание объектов озеленения города предусматривает уборку снега, мусора, смета с пешеходных дорожек и тротуаров в скверах и парках города, окос травы газонов, придорожных пространств. Кроме того, текущее содержание объектов «зеленого хозяйства» предусматривает обслуживание цветников, садово-парковой мебели (диваны, урны), объемных цветочных форм. Для придания эстетичного вида городским улицам необходимо ежегодно проводить работы по формированию крон деревьев и кустарников.

На территориях кладбищ необходимо обеспечивать подходы к захоронениям как в летний, так и в зимний периоды.

Кроме того, в городе необходимо содержать прочие объекты благоустройства: фонтаны, лестничные сходы и др.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комфортные условия проживания граждан, улучшить санитарное содержание и экологическое состояние территории Полысаевского городского округа.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранению окружающей среды.

2. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, программных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, программного мероприятия | Краткое описание подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок расчета целевого индикатора (формула) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Задача: обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов инфраструктуры улично - дорожной сети | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся мероприятия по содержанию улично - дорожной сети. | Фактическая протяженность автомобильных дорог, общего пользования местного значения, на которых проводятся мероприятия по содержанию улично-дорожной сети. |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог пользования местного значения | Выполнение работ по реконструкции и установке светофорных объектов и установке пешеходных ограждений | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | Фактическое количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения |  |
| 2 | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 2 | Задача: организация уличного освещения, озеленения и благоустройства территорий общего пользования Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Текущее содержание объектов освещения автомобильных дорог, пешеходных зон, парков и скверов Полысаевского городского округа | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | Фактическая протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения |  |
| 2.2. | Озеленение | Формирование и поддержание объектов озеленения | Площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании | Фактическая площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании |  |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Выполнение работ по содержанию объектов благоустройства, парков и скверов | Количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт | Абсолютное количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт |  |
| 2.4. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организация деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных | Количество выполненных заявок по отлову безнадзорных животных / Общее количество поданных заявок по отлову безнадзорных животных * 100 |  |
| 2.5. | Выполнение плана природоохранных мероприятий | Выполнение мероприятий по сбору и транспортировке ТКО, содержанию и очистке площадок ТКО и прилегающих территорий от несанкционированных накоплений | Доля освоения бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий | Объем фактически затраченных бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий на отчетную дату/Плановый объем бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий x 100 |  |
| 2.6. | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) | Выполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) | Доля освоения бюджетных средств на выполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) | Объем фактически затраченных бюджетных средств на выполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям)/Плановый объем бюджетных средств на выполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) x 100 |  |
| 2.7. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива | Выполнение работ по капитальному (текущему) ремонту или благоустройству объектов городского хозяйства | Выполнение мероприятий по проекту | Фактическое выполнение мероприятий по проекту |  |
| 3. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 3. | Задача: организация выполнения мероприятий по обеспечению жителей муниципального образования жилищно-коммунальными услугами |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно - коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов). | Предоставление субсидий на компенсацию (возмещение) недополученных доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа населению, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) | Количество получателей субсидий | Фактическое количество предприятий (организаций), получивших субсидию |  |
| 4. | Цель: Повышение уровня комфортного проживания населения, улучшение внешнего облика Полысаевского городского округа |  |  |  |  |
| 4. | Задача: ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, разработка и актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Выполнение капитального ремонта объектов систем ремонт теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с целью снижения аварийности, разработка схемы теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения |  | Фактическая разработка схемы теплоснабжения |

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, программного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026год | Итого |  |
|  | Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» | Всего | 280 281,1 | 233 952,9 | 233 952,9 | 748 186,9 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 83 629,7 | 40151,5 | 40151,5 | 163 932,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 196 651,4 | 193 801,4 | 193 801,4 | 584 254,2 |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» | Всего | 52 673,3 | 19 340,0 | 19 340,0 | 91 353,3 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 49 673,3 | 19 340,0 | 19 340,0 | 88 353,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Всего | 49 340,0 | 19 340,0 | 19 340,0 | 88 020,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 49340,0 | 19 340,0 | 19 340,0 | 88 020,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Всего | 3 333,3 | 0,0 | 0,0 | 3 333,3 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 333,3 | 0,0 | 0,0 | 333,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
| 1.2.1 | Ремонт светофорного объекта с заменой комплектующих элементов на перекрестке ул. Свердлова – ул. Крупской | Всего | 1 315,00 | 0,0 | 0,0 | 1 315,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 131,5 | 0,0 | 0,0 | 131, 5 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 183, 5 | 0,0 | 0,0 | 1 183, 5 |  |
| 1.2.2 | Организация и обустройство пешеходного перехода по ул. Молодогвардейцев,24 | Всего | 2 018, 3 | 0,0 | 0,0 | 2 018, 3 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 201, 8 | 0,0 | 0,0 | 201, 8 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 816,5 | 0,0 | 0,0 | 1 816, 5 |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |  | Всего | 34 229,9 | 21 235,0 | 21 235,0 | 76 699,9 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 33 229,9 | 20 085,0 | 20 085,0 | 73 399,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 1000,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 3 300,0 |  |
| 2.1 | Уличное освещение | Всего | 7 620,0 | 7 620,0 | 7 620,0 | 22 860,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 7 620,0 | 7 620,0 | 7 620,0 | 22 860,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Озеленение | Всего | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1 800,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Прочее благоустройство | Всего | 15 606,1 | 4787,0 | 4787,0 | 25 180,1 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 15 606,1 | 4787,0 | 4787,0 | 25 180,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 |  |
| 2.5 | Выполнение плана природоохранных мероприятий | Всего | 7 078,0 | 7 078,0 | 7 078,0 | 21 234,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 7 078,0 | 7 078,0 | 7 078,0 | 21 234,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников(биометрических ям) | Всего | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 |  |
| 2.7 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | Всего | 2 325,8 | 0,0 | 0,0 | 2 325,8 | Управление образования ПГО |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 2 325,8 | 0,0 | 0,0 | 2 325,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 192 651,4 | 192 651,4 | 192 651,4 | 577 954,2 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 192 651,4 | 192 651,4 | 192 651,4 | 577 954,2 |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Всего | 192 651,4 | 192 651,4 | 192 651,4 | 577 954,2 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 192 651,4 | 192 651,4 | 192 651,4 | 577 954,2 |  |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» | Всего | 726,5 | 726,5 | 726,5 | 2 179,5 |  |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 726,5 | 726,5 | 726,5 | 2 179,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Всего | 726,5 | 726,5 | 726,5 | 2 179,5 | Управление по капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  | бюджет Полысаевского городского округа | 726,5 | 726,5 | 726,5 | 2 179,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, программного мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого индикатора в 2023 году | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальная программа Полысаевского городского округа «Дорожная деятельность, благоустройство и жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Содержание объектов улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и содержание дорог общего пользования местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся мероприятия по содержанию улично-дорожной сети. | км | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 1.2 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения | шт | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уличное освещение | Протяженность обслуживаемых сетей уличного освещения | км | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 |
| 2.2. | Озеленение | Площадь зеленых насаждений, находившихся на обслуживании | га | 17,980 | 17,980 | 17,980 | 17,980 |
| 2.3. | Прочее благоустройство | Количество объектов благоустройства, в отношении которых выполнен текущий или капитальный ремонт | шт. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2.4. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5 | Выполнение плана природоохранных мероприятий | Доля освоения бюджетных средств на выполнение плана природоохранных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) | Доля освоения бюджетных средств на выполнение работ по содержанию и обустройству сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям) | % | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2.7. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» | Выполнение мероприятий по проекту | - | да | да | да | да- |
| 3. | Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и организаций осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Количество получателей субсидий | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Подпрограмма «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения, разработка схемы теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |